合同编号：

乐山市工程建设项目“多测合一”

服务合同

项目名称：乐山市苏稽片区城市公园生态修复及配套设施建设

项目-弘毅公园“多测合一”测绘

甲方（发包人）：    乐山市苏稽发展建设管理委员会

乙方（承包人）：

签订日期：        年    月    日

签订地点：乐山市

甲方（发包人）：乐山市苏稽发展建设管理委员会

乙方（承包人）：

承包人测绘资质等级和业务范围：                        。

甲方和乙方经平等协商，在自愿、平等、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《四川省测绘管理条例》等相关法律、法规和测绘行业相关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

乙方根据甲方要求，依照国家、地区及行业的有关法律、法规、政策及规范要求，按时向甲方提交测绘成果。

第一条  项目概况

项目名称：乐山市苏稽片区城市公园生态修复及配套设施建设项目-弘毅公园“多测合一”测绘

采购方式：公开招标  邀请招标  竞争性谈判（磋商）

直接委托  比价      其它

项目地址：乐山市市中区苏稽镇

用地面积：约37.9亩

以上规模最终以实际建设规模为准。

第二条  委托测绘服务事项

| 序号 | 测绘内容 | 委托情况 （是打√，否打×） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报建地形图测绘（含控制测量） | ☑ |
| 2 | 地下管线探测（盲探） | ☑ |
| 3 | 规划放线 | ☑ |
| 4 | 规划核实测量 | ☑ |
| 4.1 | 竣工地形图测量（含绿地测量） | ☑ |
| 4.2 | 竣工地下管线测量 | ☑ |
| 5 | 房屋面积测绘（含产权、建筑预测、实测） | ☑ |
| 6 | 人防测量 | ☑ |
| 7 | 消防测量 | ☑ |

其它：        /

以上委托测绘服务事项合计  7  项,实际需开展的工作以甲方通知为准，未接到通知甲方通知，乙方擅自开展工作的，相关工作量将不予认可，费用不予支付。

第三条  项目进度要求

- 乙方接到甲方通知后开展测绘服务。

| 序号 | 测绘内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报建地形图测绘（含控制测量） | 5天 |
| 2 | 地下管线探测（盲探） | 5天 |
| 3 | 规划放线 | 1天 |
| 4 | 规划核实测量 | 15天 |
| 4.1 | 竣工地形图测量（含绿地测量） |  |
| 4.2 | 竣工地下管线测量 |  |
| 5 | 房屋面积测绘（含产权、建筑预测、实测） | 3天 |
| 6 | 人防测量 | 3天 |
| 7 | 消防测量 | 3天 |

第四条  测绘基准和标准

1.测绘基准

（1）平面坐标系统：乐山独立坐标系、2000国家大地坐标系

（2）高程基准：1985国家高程基准

2.执行的技术标准

《城市测量规范》CJJ/T 8

《工程测量规范》GB 50026

《国家基本比例尺地图图示第1部分：1:500 、1:1000 、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T2009

《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T3

《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314

《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316

《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356

《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2003

《乐山市城市地下管线数据标准（试行）》（2019）

《乐山市城市规划管理技术规程》（2019）等

第五条  服务费用（含税)

- 本合同暂定价为人民币（大写）：        元整，（小写）：        元，按实际工作量进行结算，结算金额不超过合同暂定价。结算单价参照《乐山市“多测合一”项目收费指导价（试行版）》下浮30%后，再结合中标报价下浮率进行结算。最终以审定金额为准。

暂定价目表

| 序号 | 服务内容 | 计量单位 | 中标单价（元） | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报建地形图测绘（含控制测量） | ㎡ |  | 25239 |
| 2 | 地下管线探测（盲探） | 亩 |  | 37.9 |
| 3 | 规划放线 | 点 |  | 20 |
| 4 | 规划核实测量 |  |  | / |
| 4.1 | 竣工地形图测量（含绿地测量） | ㎡ |  | 25239 |
| 4.2 | 竣工地下管线测量 | km |  | 12 |
| 5 | 房屋面积测绘（含产权、建筑预测、实测） | ㎡ |  | 500 |
| 6 | 人防测量 | ㎡ |  | 500 |
| 7 | 消防测量 | ㎡ |  | 500 |

暂定工程量仅为预计量，结算金额以实际为准，最终结算金额不超过合同暂定价。项目实施过程中，甲方有权决定单项测绘服务是否进行。

第六条  服务费用支付方式

支付方式：一次性支付  ☑分期支付

- 1.前期测绘费用

乙方交付完成报建地形图测绘和地下管线探测成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

2.规划放线测绘费用

乙方交付完成规划放线成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

3.规划核实测绘费用

乙方交付完成竣工地形图测绘和竣工地下管线测绘成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

4.房屋面积测绘费用

乙方交付完成房屋面积测绘成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

5.人防测绘费用

乙方交付完成人防测绘成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

6.消防测绘费用

乙方交付完成消防测绘成果资料后7个工作日内，甲方向乙方支付该项测绘服务费。

7.甲方每次付款前，乙方应按合同约定及甲方要求开具真实、有效、合法的增值税发票（□专票☑普票）

第七条  甲方的权利和义务

1.甲方应自合同签订之日起3个工作日内，向乙方提供来源合法，满足项目开展“多测合一”所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他有关资料。

- 2.甲方有义务为乙方做好在项目实施过程中必需的协调配合工作，保证测绘工作顺利开展。

- 甲方因规划、设计变更造成测绘面积出现新的变动时，甲方应及时通知被乙方重新进行测绘。

- 甲方不应向乙方提出不符合技术规范的要求，双方对测绘过程中存在的技术争议而不能达成统一意见的，请有关主管部门调解或裁决。

- 按照本合同约定，及时、足额支付服务费用。

- 乙方提交的多测合一测绘成果，甲方不得擅自修改或变更。

第八条  乙方的权利和义务

1.乙方应根据合同金额，小于或等于20万元的项目，在合同签订后15日内，完成项目备案登记工作；大于20万元的项目，合同签订后及时进行备案登记工作。

2.乙方按合同约定期限交付合格的测绘成果。

3.因乙方的原因导致提供的成果存在瑕疵，使得工程建设项目无法得到审批，乙方应无条件完善，但工期不顺延。

4.应对甲方交给的资料、文件、材料、样品等妥善保管，并承担保密义务。非司法（行政）机关依法办理外，不得将甲方提供的资料用于第三方。

5.未经甲方书面同意，不得将本合同约定的工作擅自转托第三方完成。否则甲方有权解除相应项目合同并要求乙方承担损害赔偿责任。

6.本测绘成果的著作权在甲方支付相关服务费前由乙方享有。在甲方及时、足额支付相关服务费后，对测绘成果享有所有权和使用权。

7.乙方应当全面履行合同义务，接受甲方的监督检查。

8.项目通过最终验收后，乙方应当为甲方提供必要的技术指导和培训等相关的服务，帮助甲方掌握并熟练使用本合同项目下工作成果。

第九条  保密约定

1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。

2.双方互相保守商业秘密。

3.双方另有保密协议的，还需遵守保密协议的约定。

第十条  成果资料交付

乙方向甲方交付下列项目成果：

| 序号 | 成果名称 | 规 格 | 数 量 | 成图比例尺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报建地形图测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 2 | 地下管线探测成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 3 | 规划放线成果资料 | 份 | 3 | / |
| 4 | 规划核实测量成果资料 | 份 |  | / |
| 4.1 | 竣工地形图测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 4.2 | 竣工地下管线测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 5 | 房屋面积测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 6 | 人防测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |
| 7 | 消防测绘成果资料 | 份 | 3 | 1:500 |

第十一条  解除\终止条款

1.若双方经协商同意解除\终止本合同，需签署解除合同协议书，并报原合同备案登记机构备案。

2.根据《民法典》第五百六十三条 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。一方违约的，只有守约方享有解除权。

第十二条  违约责任

1.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果，逾期 10 日以内的，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，乙方按日计算向甲方支付本合约定服务费用百分之1的违约金，合同继续履行。逾期20日之上的，甲方有权解除合同。解除合同的，甲方书面通知乙方，乙方自解除合同通知送达之日起10日内向甲方返还已收到的服务费用，并向甲方支付本合同约定服务费用20%的违约金；不解除合同的，乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用2%的违约金。

2.乙方提供的测绘成果非甲方提供的图纸资料等原因导致不合格的，乙方应无偿给予重测或采取补救措施。但重测或修改后成果仍不合格的，甲方有权单方面解除合同。造成损害后果的，承担赔偿责任，并向甲方承担服务费用20%的违约金责任（因甲方原因、天气、交通、政府行为、疫情、社会动乱等客观因素导致的延期除外。）。

3.因乙方违反第八条第1、2、3、4、5款的义务，造成后果，包括工期顺延的，由乙方负责。

4.因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十三条  不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而不能履行其在本合同下的全部或部分义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.声称受到不可抗力事件影响的一方应在12小时内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后2日内以书面形式向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书面证据。

4.不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

5.不可抗力事件发生时，一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

6.迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。

7.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

第十四条  验收条款

本测绘成果需要经过主管部门审批通过的，按照审批通过视为验收合格；不需要主管部门审批通过的，甲方应自乙方提交测绘成果后十五日内组织验收。

验收有争议的，提交质检机构进行质检。质检费由败诉方承担。

第十五条  合同变更

本合同履行期间，甲、乙任何一方需要变更本合同的，及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议，任何一方无权变更合同。

第十六条  争议的处理

合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可申请相关部门调解；不愿协商、调解或协商、调解不成的，依法向甲方所在地仲裁委员会即乐山仲裁委员会申请仲裁。

第十七条  其他约定

乙方承诺完成本项目多测合一内容，按实际工作量办理结算，最终结算价不超暂定合同价。乙方不得以该项目工作内容结算价超过报价为由拒绝测绘工作，否则视为乙方违约并承担相应后果，同时甲方有权委托其他公司进行测绘，费用从乙方已完成工作量办理的结算价中扣除。

第十八条  附则

1.本合同由双方法定代表人或授权代表人签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后，本合同终止。

2.经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、响应承诺文件、合同的附件等均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字确认日期。

3.本合同所载明的甲乙双方的基本信息、联系方式均为双方或司法机关送达文书的有效地址。如一方地址、电话有变更，应在变更之日起书面正式通知对方。

4.本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。每份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

乐山市苏稽发展建设管理委员会

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地址：乐山市市中区苏稽镇民营路  地址：

奥林匹克中心体育场3楼

联系人：                        联系人：

联系电话：                      联系电话：

开户银行：                      开户银行：

银行账号:                       银行账号:

签订日期：      年   月   日    签订日期：      年   月   日