乐山市电动汽车充电基础设施

专项规划（2025—2030年）

乐山市发展和改革委员会

2025年12月

编制背景

为优化全市电动汽车充电基础设施布局，推动充电基础设施建设，按照市政府工作安排，2021年，乐山市发展改革委编制印发了《乐山市电动汽车充电基础设施专项规划（2021—2025年）》（以下简称《规划》），随着电动汽车发展的日新月异，《规划》在实施过程中也逐渐显现出以下问题，亟需进行相应调整。

（一）鼓励电动汽车消费的政策持续发力。为巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电基础设施建设和配套电网升级，各级政府和相关部门陆续推出了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。尤其是2023年以来，新能源车购置税减免、以旧换新补贴及下乡政策持续发力，推动电动汽车消费保持高速增长。截至2024年底，在政策强有力推动下，全市电动汽车保有量为34884辆。

（二）推进充电基础设施建设的政策不断深化。我国充电基础设施呈现快速发展态势，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）的发展目标明确提出，要形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络；《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作方案》也明确发展目标，要求基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。根据我市充电设施安装及备案统计数据情况，当前充电基础设施投资热度持续攀升。乐山市作为四川省确定的充电基础设施快速发展地区，有必要对《规划》进行调整，以满足市场建设需求。

（三）中心城区城镇开发边界已发生变化。根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），乐山市启动国土空间规划编制工作，目前《乐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》已获省政府批准，国土空间规划已对《乐山市城市总体规划（2011-2030）（2017）年版》作出较大调整，特别是苏稽、水口、竹根、冠英等片区的城镇开发边界发生显著变化，中心城区用地布局也相应优化。因此，有必要对《规划》中的充电设施布局进行同步更新。

（四）专用充电基础设施规划覆盖不够全面。《规划》虽明确了专用充电基础设施的布局点位、建设数量及控制功率，在一定程度上指引了各类专用充电设施的建设目标，但公交（客运）、货运、市政等专用车辆宜结合推广实际，在专用停车场按需建设，更有利于配套使用。此外，近两年出台的相关政策进一步补充了党政机关、事业单位、国有企业等内部停车场配建充电设施的要求。因此，有必要对《规划》进行修订，全面落实专用充电基础设施建设目标。

（五）公共充电基础设施布局布点过于细化。根据《四川省能源局关于开展新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制工作的通知》（川能源〔2020〕23号）及《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发<四川省公(专)用充电基础设施建设运营管理暂行办法>的通知》（川发改能源规〔2020〕380号）要求，《规划》将公共充电基础设施点位具体落实至地块，虽在一定程度上保障了建设推进，但也限制了其他适宜场所建设公共充电设施的灵活性，不符合“应建尽建”的指导原则。因此，有必要推动公共充电基础设施规划由定点布局向灵活布点转变，以满足投资者建设热情，填补服务空白，提升公共充电设施覆盖密度。

为适应新形势新要求，更好地促进我市充电基础设施“十四五”圆满收官与“十五五”前瞻布局，因此开展《乐山市电动汽车充电基础设施专项规划（2025—2030年）》编制工作。

目 录

第一章 前言	1

第一节 编制目的和意义	1

（一）资源环境保护的需要	1

（二）产业培育发展的需要	1

（三）贯彻各级政策的需要	2

（四）群众交通出行的需要	2

第二节 指导思想	2

第三节 规划期限与范围	3

（一）规划期限	3

（二）规划范围	3

第四节 编制依据	3

（一）法律、法规、规范、标准	4

（二）相关政策	4

（三）相关规划	6

第二章 社会经济发展及规划概况	7

第一节 社会经济发展概况	7

第二节 国土空间规划情况	8

第三章 电动汽车及充电设施现状分析	11

第一节 政策环境	11

（一）国家级层面政策	11

（二）省级层面政策	12

（三）市级层面政策	14

第二节 汽车与电动汽车现状	15

第三节 充电设施现状	16

第四节 现状总结	16

（一）发展机遇	16

（二）发展挑战	17

第四章 需求预测	18

第一节 预测思路	18

第二节 电动汽车保有量预测	18

第三节 充电设施需求预测	19

第五章 发展策略与规划目标	21

第一节 发展策略	21

（一）科学布局、适度超前	21

（二）重点突出、分类实施	21

（三）因地制宜、集约高效	21

（四）市场主导、创新机制	21

（五）服务为本、安全便捷	21

第二节 规划目标	22

第六章 选址布局方案	23

第一节 充电设施配建要求	23

第二节 自用充电设施	24

第三节 专用充（换）电设施	24

（一）规划建设要求	24

（二）中心城区布局	25

第四节 公共充（换）电设施	26

（一）规划建设要求	26

（二）中心城区布局	28

第七章 重点任务	32

第一节 强化建设管理	32

第二节 完善配套电网	32

第三节 优化运营模式	33

第四节 加强宣传引导	33

第八章 建设投资与成效分析	35

第一节 建设规模	35

第二节 投资估算	35

第三节 经济效益	35

第九章 环境影响评价	36

第一节 环境影响分析	36

（一）电动汽车替代的减排效益	36

（二）施工期间的污染排放	36

（三）运营期间的环境影响	36

第二节 环境保护措施	36

（一）施工期污染防控措施	37

（二）运营期环保控制要求	37

第十章 保障措施	38

第一节 强化规划引领	38

第二节 加强组织领导	38

第三节 细化责任分工	38

第四节 强化政策支持	38

附件	39

附件一：名词解释	39

附件二：附图	40

图1：中心城区现状公交（客运）专用充电设施分布图	40

图2：中心城区现状主要公共充电设施分布图	40

图3：中心城区专用充电设施规划布局图	40

图4：中心城区公共充电设施规划布局图	44

第一章 前言

第一节 编制目的和意义

近年来，为加快发展电动汽车和充电基础设施，国家先后印发了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）等文件，电动汽车和充电基础设施呈现高速发展趋势。截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%；其中纯电动汽车保有量2209万辆，占新能源汽车总量的70.34%。充电基础设施累计数量达1281.8万台，同比增长49.1%，全国高速公路服务区累计建成充电桩3.5万台，覆盖率达到98%，已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，基本满足公共交通、物流运输、私人出行等领域的充电需要。“十四五”和“十五五”时期是我市由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键阶段，统筹做好两个五年规划期各行业发展的接续布局，对推进经济社会可持续发展意义重大。在此背景下，抓好电动汽车充电基础设施的中长期规划，科学推进“十四五”建设实施与“十五五”前瞻布局工作迫在眉睫。

（一）资源环境保护的需要。随着全球环境问题的日益突出，能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭，坚持保护环境，推进资源节约和循环利用，实现绿色低碳循环可持续发展成为国际共识。改革开放以来，我国经济实现快速发展，人民生活水平持续改善，但随之而来的环境污染问题也日趋严峻，资源环境承载压力加大，优化能源消费结构已成为我国能源发展战略举措之一。推动新能源汽车产业发展，推广电动汽车，加快汽车燃油替代对减少尾气排放、促进节能减排、防治大气污染、助力“双碳”目标实现具有重要意义。充电基础设施是电动汽车发展产业链中的关键环节，大力推进充电基础设施建设，形成完善配套充电网络，促进电动汽车的推广和应用，是发展新能源汽车产业的重要保障。

（二）产业培育发展的需要。新能源汽车具有低碳环保等诸多优势，已成为世界汽车产业的发展方向。通过近年来的努力，我国新能源汽车及充电基础设施持续健康发展，新能源汽车产业化进程加快，通过政策引导和市场驱动，新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产，到整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链。消费结构由乘商并重逐步向乘用车为主转变，消费主体由公共领域逐渐向私人购买转变，私人消费区域由限购城市逐渐向非限购城市转变，私人消费观念逐渐由被动接受向主动选购转变。同时，技术研发投入持续加大，动力电池和充电技术不断提高，充电设施技术发展多样化，大功率充电、无线充电、即插即充、自动插充等技术已广泛的推广与运用。充电服务运营模式多样化以及多领域的应用、产品品质提升、充电设施服务网络趋于完善，借助智慧充电平台，充电服务行业将持续壮大。

（三）贯彻各级政策的需要。我国是汽车消费大国，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，新能源汽车是国家重点支持和发展的战略性新兴产业。为推动新能源汽车和充电基础设施建设发展，国家、省上制定出台了一揽子扶持和激励政策，以鼓励新能源汽车产业发展以及充电基础设施建设运营。为贯彻落实国家、省上有关文件精神，统筹对接国土空间规划、交通运输规划、电力规划，充分利用各级政策，规范电动汽车充电基础设施投资、建设、运营管理，建立与我市经济社会发展相匹配的充电基础设施体系。

（四）群众交通出行的需要。我国汽车数量持续增长，截至2024年底，全国汽车保有量达3.53亿辆，较2023年增加1651万辆，同比增长4.91%。新注册登记汽车2690万辆，较2023年增加234万辆，增长9.53%。新能源汽车领域呈现爆发式增长，全年新注册登记1125万辆，占新注册汽车总量的41.83%，较2023年增加382万辆，增长率高达51.49%。优化充电基础设施的布局，因地制宜，科学布设充电基础设施，能够更好地满足电动汽车日益增长的充电需求，以及公众高品质、多样化出行需要，实现绿色低碳出行。

第二节 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入落实省委、市委重要决策部署，围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略和全市“工业强市，文旅兴市”实践定位，全面融入成渝地区双城经济圈建设，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，按照国家新能源汽车发展战略部署和充（换）电基础设施建设要求，结合乐山市新能源汽车推广应用、综合运输体系建设、生态环境保护、能源消费结构调整以及产业发展需要，强化电动汽车充电基础设施规划引领，因地制宜、科学布局、完善规范、有序推进充（换）电基础设施建设，为建设全省区域中心城市、“中国绿色硅谷”和世界重要旅游目的地提供支撑，推动乐山社会主义现代化的全面建设。

第三节 规划期限与范围

（一）规划期限。根据《四川省充电基础设施发展规划（2024—2030年）》要求，结合新能源汽车产业发展方向以及国民经济和社会发展规划、国土空间规划等相关规划，充分考虑电动汽车和充电技术发展趋势，本规划期限确定为2025至2030年。

（二）规划范围。本规划覆盖乐山市行政辖区全域，其中，规划重点地区为乐山市中心城区，包括乐山市本级城区所涵盖的市中区（含高新区）、沙湾区和五通桥区城区城镇开发边界所围合的区域；规划一般地区为中心城区以外的地区，包括市本级城区的外围地区以及金口河区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县。

第四节 编制依据

为落实《四川省充电基础设施发展规划（2024—2030年）》发展要求，助力乐山建设全省区域中心城市、深度融入成渝地区双城经济圈，现立足“十四五”攻坚期与“十五五”提升期双重发展需求，统筹推进全市电动汽车产业与充电基础设施协同发展。重点围绕科学布局、有序建设充电基础设施网络，加速电动汽车普及应用，破解资源环境约束难题，构建绿色低碳发展新格局，依据四川省发展改革委（能源局）及乐山市政府工作部署，特编制《乐山市电动汽车充电基础设施专项规划（2025—2030年）》，系统指导“十四五”关键期建设任务，前瞻衔接“十五五”高质量发展阶段，为现代化基础设施体系建设提供持续动能。

本规划主要依据国家、四川省相关法律、法规、规范、标准及相关政策，以及乐山市国民经济和社会发展规划、国土空间规划、交通运输规划、旅游发展规划等相关规划编制。

（一）法律、法规、规范、标准

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）

2、《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）

3、《电动汽车充换电设施术语》（GB/T 29317-2012）

4、《电动汽车充电站通用要求》（GB/T 29781-2013）

5、《电动汽车电池更换站通用技术要求》（GB/T 29772-2013）

6、《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》（NB/T 33004-2013）

7、《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）

8、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

9、《电动汽车充换电设施规划导则》（NB/T 33023-2015）

10、《电动汽车电池更换站设计规范》（GB/T 51077-2015）

11、《电动汽车交流充电桩技术条件》（NB/T 33002-2018）

12、《电动汽车充换电设施接入配电网技术规范》（GB/T 36278-2018）

13、《电动汽车分散充电基础设施工程技术标准》（GB/T 51313-2018）

（二）相关政策

1、《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）

2、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）

3、《国务院办公厅关于印发<新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）>的通知》（国办发〔2020〕39号）

4、《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）

5、《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》（建规〔2015〕199号）

6、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》（发改能源〔2015〕1454号）

7、《国家发展和改革委员会 国家能源局 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）

8、《国家能源局国务院国有资产监督管理委员会国家机关事务管理局关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》（国能电力〔2017〕19号）

9、《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）

10、《交通运输部 国家能源局 国家电网有限公司 中国南方电网有限责任公司关于印发<加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案>的通知》（交公路发〔2022〕80号）

11、《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号)

12、《国家发展改革委办公厅等关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》（发改办能源〔2025〕632号）

13、《国家发展改革委等部门关于印发<电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）>的通知》（发改能源〔2025〕1250号）

14、《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）

15、《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于加强电动汽车充电基础设施规划建设有关问题的通知》（川发改能源〔2018〕125号）

16、《四川省能源局关于开展新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制工作的通知》（川能源〔2020〕23号）

17、《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发<四川省公(专)用充电基础设施建设运营管理暂行办法>的通知》（川发改能源规〔2020〕380号）

18、《四川省人民政府关于印发四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施的通知》（川府发〔2020〕16号）

19、《四川省交通运输厅关于四川省干线公路公用充电基础设施建设运营管理的实施意见》（川交函〔2021〕103号）

20、《四川省人民政府办公厅关于印发<“电动四川”行动计划（2022—2025）>的通知》（川办发〔2022〕34号）

21、《四川省发展和改革委员会四川省能源局关于做好高速公路服务区（停车区）充电基础设施有关工作的通知》

22、《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》（川发改能源〔2022〕626号）

23、《四川省机关事务管理局 四川省能源局关于推进全省公共机构充电基础设施建设的通知》(川机管函〔2022〕895号)

24、《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发<四川省充电基础设施建设运营管理办法>的通知》（川发改能源规〔2023〕137号）

25、《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发<四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案>的通知》（川发改办〔2023〕542号）

26、《四川省人民政府关于印发<支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施>的通知》（川府发〔2024〕7号）

27、《乐山市贯彻落实“电动四川”行动计划（2022—2025年）责任分工方案》（乐府办发〔2022〕43号）

28、《乐山市机关事务管理局 乐山市发展和改革委员会关于推进全市公共机构充电基础设施建设的通知》（乐机管函〔2022〕153号）

29、《乐山市电动汽车充（换）电基础设施推进工作方案》（乐府办函〔2023〕19号）

（三）相关规划

1、《四川省充电基础设施发展规划(2024—2030年)》

2、《乐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》

3、《乐山市中心城区停车设施专项规划（2017—2030年）》

4、乐山市各县（市、区）国土空间总体规划及其它相关专项规划

5、乐山市国民经济和社会发展、交通、旅游业发展“十四五”规划等

第二章 社会经济发展及规划概况

第一节 社会经济发展概况

乐山位于四川盆地西南部，南方丝绸之路与长江经济带交汇点，是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市，是成渝地区双城经济圈和巴蜀文化旅游走廊的重要节点城市，是国家级旅游业改革创新先行区、国家全域旅游示范区创建市、国家服务业综合改革试点市、国家公共文化服务体系示范区、国家文化和旅游消费试点市、国家级夜间文化和旅游消费集聚区。乐山经济基础较好，产业体系完善。2024年，全市实现地区生产总值2532.53亿元，其中，第一产业实现262.73亿元，第二产业实现1117.40亿元，第三产业完成1152.40亿元；城镇居民人均可支配收入47276元，农村居民人均可支配收入21662元；全社会固定资产投资比上年增长3.4%；规模以上工业企业营业收入1566.2亿元，比上年下降19.3%；社会消费品零售总额1035.10亿元，比上年增长4.1%；地方一般公共预算收入163.06亿元，增长2.2%。

从产业体系看，乐山是全国老工业基地、四川重点工业城市，工业门类齐全，已形成光电信息、新型建材、民用核技术、绿色化工、食品饮料五大现代产业发展格局，全市双甘膦、草甘膦产能居世界前茅，多晶硅生产进入全球第一军团，高纯晶硅产能全球单一区域产能第一，被授予“中国绿色硅谷”称号。规模以上工业企业达760户，规模以上服务业企业达295家，限额以上批零和住餐业单位及个体户达1272家。

从旅游文化看，乐山旅游资源丰富、品位一流，拥有三处世界级遗产（峨眉山—乐山大佛是全国四处世界文化与自然双遗产之一，东风堰是世界灌溉工程遗产）。全市现有国家A级景区39处。2024年接待国内外游客10430.77万人次，国内游客旅游花费1366.24亿元，累计接待入境游客超26万人次，其中入境过夜游客17.9万人次。

从交通能源看，乐山是全省规划的次级综合交通枢纽城市、成都经济区核心圈层的重要枢纽城市、成渝经济区重要交通节点和港口城市，也是成都南部最大的集公、铁、水于一体的立体交通枢纽。近年来，加快构建外联“四向五廊”、内畅“三维五网”的立体化综合交通布局体系。已建成成乐、乐宜、乐雅、乐自、仁沐新、峨汉、乐西（乐山至马边段）7条（段）高速公路，全面实现绕城高速闭环、县县通高速。成昆铁路贯穿全境，成贵高铁全线开通，乐山融入全国高铁网，成昆铁路复线、连乐铁路建成投运。岷江港航电综合开发加快推进，岷江犍为航电枢纽建成投运，岷江老木孔、龙溪口、东风岩航电枢纽建设有序推进。

从城市建设看，乐山新型城镇化发展格局逐步形成，全市常住人口城镇化率达56.20%。“一城两新区”项目有序推进，中心城区坐落在三江（岷江、大渡河、青衣江）交汇处，与乐山大佛隔江相望，融佛、山、水、城于一体，9.4平方公里绿心公园居于城市之中，被联合国教科文组织誉为“森林在城市里，城市在山水中”。中心城区的引领作用不断增强，中小城市特色化发展趋势明显，小城镇建设取得成效。目前，已形成了以乐山中心城区为核心，以峨眉山市为副中心，以其他县城为县域中心，小城镇为基础支撑的城镇体系。

第二节 国土空间规划情况

根据《乐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》，确定乐山市总体定位为“全省区域中心城市、中国绿色硅谷、中国堆谷、世界重要旅游目的地”。明确乐山市核心功能为“建设中国绿色硅谷和世界重要旅游目的地，建设峨眉山文旅融合发展示范区、水电产业消纳示范区，做大做强光伏产业”。

乐山市市域常住人口规模为城镇常住人口规模2025年达到216.5万人，2035年达到287.4万人。构建以乐山市中心城区（市中区、沙湾区、五通桥区）为一级中心城市，以峨眉山市、犍为县、夹江县为二级中心城市（其中犍为县为市域副中心），以井研县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、金口河区为三级县域中心城镇，34个片区中心镇为四级中心镇，其他镇（乡）为五级一般镇（乡）的城镇等级结构体系。

规划至2035年，中心城区城镇开发边界145.68平方千米，其中中心城区城镇建设用地规模应控制在144.59平方千米以内，中心城区人口规模预测为128万人，人均城镇建设用地面积控制在113平方米之内。

图2-2 市域国土空间总体格局规划图

城市空间结构规划形成“两核四心，三廊多片”的城市空间结构。两核，指嘉州古城核心和乐山大佛风景名胜区核心。四心，指四个城市综合服务心（高新、苏稽、沙湾、五通桥综合服务心）。三廊，指三条城市景观生态廊道（岷江城市景观生态廊道、大渡河城市景观生态廊道、青衣江城市景观生态廊道）。多片，指17个城市功能片区（沙湾老城片区、嘉农片区、三河九岛片区、水口片区、苏稽片区、棉竹片区、青江片区、大佛片区、通江片区、老城片区、肖坝片区、牟子片区、岷江东岸片区、高新片区、冠英片区、竹根片区、五通桥工业片区）。

图2-3 中心城区空间结构规划图

第三章 电动汽车及充电设施现状分析

第一节 政策环境

（一）国家级层面政策

1、2020年10月，《国务院办公厅关于印发<新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）>的通知》（国办发〔2020〕39号）提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

2、2022年1月10日，《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）发布。到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

意见提出按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

3、2023年6月19日，《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）发布。意见明确建设结构完善的城市充电网络。以城市道路交通网络为依托，以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，推动城市充电网络从中心城区向城区边缘、从优先发展区域向其他区域有序延伸。大力推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理，实现城市各类停车场景全面覆盖。合理利用城市道路邻近空间，建设以快充为主、慢充为辅的公共充电基础设施，鼓励新建具有一定规模的集中式充电基础设施。

要求建设有效覆盖的农村地区充电网络。推动农村地区充电网络与城市、城际充电网络融合发展，加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖。积极推动在县级城市城区建设公共直流快充站。结合乡村级充电网络建设和输配电网发展，加快在大型村镇、易地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村镇等规划布局充电网络，大力推动在乡镇机关、企事业单位、商业建筑、交通枢纽场站、公共停车场、物流基地等区域布局建设公共充电基础设施。结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，在基础较好的地区根据需要创建充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇。

（二）省级层面政策

1、2022年3月，四川省人民政府办公厅印发《“电动四川”行动计划（2022—2025年）》（川办发〔2022〕34号），提出推动城区公交车电动替代，从2022年起，全省(除特殊地区外)新增和更新车辆原则上全部采用新能源汽车。

推进党政机关、事业单位、国有企业公务用车电动替代，从2022年起，除实物保障岗位工作用车、处置突发事件应急用车、特种专业技术用车等特殊用途车辆(不含固定线路执法执勤、通勤车辆)和特殊地区外，新增和更新车辆原则上全部采用新能源汽车。

推动中短途客运、物流车辆电动替代，持续推进农村客运“金通工程”，鼓励有条件的地区和线路采用新能源汽车。建立健全绿色物流配送体系。

推动自动挡驾考车电动替代，从2022年起，新增和更新自动挡驾考车辆使用新能源汽车比例不低于80%。推动A级旅游景区在新增和更新景区用车时尽量使用新能源汽车。

支持新能源汽车在环卫领域的应用，到2025年新增和更新的环卫专用车使用新能源汽车比例不低于50%，其中“三州一市”比例不低于30%。

2、2022年11月，四川省发展和改革委员会等13个省级部门联合制定《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作方案》，明确到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。

方案指出以自贡、泸州、广元、遂宁、乐山、广安、达州为代表的充电基础设施快速发展地区，公（专）用充电设施与电动汽车比例不低于1：12，居住社区充电设施与私人电动汽车比例不低于1：10，城市核心区公共充电设施服务半径不大于2.5公里。

方案要求全力搭建城际快速充电设施网络。

（1）优先在成渝双城经济圈、出省通道、成都环线及放射线等已营运高速公路路段布局充电基础设施，2023年底覆盖率达到100%。

（2）将新建高速公路服务区充电基础设施及配套专用停车位纳入服务区专项规划，与服务区一并设计，同步建设投运，充电设施车位比例不低于10%，其余停车位预留安装条件。

（3）加快补齐普通国省干线公路、交通枢纽、旅游公路充电基础设施短板，2024年底主要经济干线充电基础设施覆盖率达50%，重要交通枢纽充电基础设施覆盖率达80%。

方案要求优化布局城乡公共区域充电网络。

在城市综合体、大型商场、商务楼宇、超市、宾馆、医院、文体场馆、旅游集散中心等人口集聚区的公共停车场充电设施停车位直流桩比例原则上不低于15%。根据公交、环卫、机场通勤、出租、物流等线路运营需求，优先利用存量停车场等土地资源，因地制宜在道路沿途合理规划配建专用充电设施，鼓励在确保安全运行的情况下对外开放。

方案要求建设完善特殊区域内部充电网络。

（1）国有资产管理部门、机关事务管理部门牵头，推动党政机关、事业单位、国有企业从2022年起新建停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于20%。到2025年，既有停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于20%。

（2）各类旅游景区、度假区、开发区、物流园区设置专属新能源充电停车位，到2025年，A级旅游景区、度假区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、物流园区等公共停车场所直流桩配建率原则上不低于10%。

3、2023年11月9日，四川省发展和改革委员会和四川省能源局印发《四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案》的通知（川发改办〔2023〕542号），到2025年，建成单桩功率原则上不小于60千瓦乡村公共充电桩2.2万个以上，其中城乡融合片区不低于1.5万个，农村片区不低于7000个，在适宜使用新能源汽车的地区实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”、新能源汽车销售体验和维修服务网点“县县全覆盖”。

以自贡、泸州、广元、遂宁、乐山、广安、达州为代表的充电基础设施快速发展地区，以攀枝花、内江、巴中、雅安为代表的充电基础设施积极发展地区，2024年实现县（市、区）快充站全覆盖，2025年所有乡镇公用充电桩全覆盖。城乡融合片区每个乡镇不少于8个，农村片区每个乡镇不少于4个（单桩功率根据当地实际适度调整）。

（三）市级层面政策

近年来，乐山市先后发布《乐山市贯彻落实“电动四川”行动计划（2022—2025年）责任分工方案》（乐府办发〔2022〕43号）、《乐山市机关事务管理局 乐山市发展和改革委员会关于推进全市公共机构充电基础设施建设的通知》（乐机管函〔2022〕153号）、《乐山市电动汽车充（换）电基础设施推进工作方案》（乐府办函〔2023〕19号），归纳要求如下：

| 类别 | 场所性质 | 配置标准 |
| --- | --- | --- |
| 城际快速充换电设施网络 | 高速公路 | 配合制定实施高速公路快充网络分阶段覆盖方案，在既有高速公路服务区建设充换电基础设施，在新建高速公路服务区同步建设充换电基础设施。力争到2025年，高速公路服务区快充站（换电站）覆盖率不低于80%。 |
|  | 普通国省干线 | 加快补齐普通国省干线公路服务区充电设施短板，与沿线其他充电基础设施资源互为补充，助力发展普通国省干线公路服务设施充电网络。优先提高全市重要经济干线和旅游公路服务设施充电桩覆盖率。 |
| 城区公共区域充换电设施 | 党政机关、事业单位、国有企业停车场 | 从2022年起，新建停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于20%。到2025年，既有停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于20% |
|  | 大型商场、超市、文体场馆等公共停车场 | 专属新能源充电停车位原则上不低于15% |
|  | A级旅游景区、度假区 | 新能源充电停车位原则上不低于10%。 |
|  | 公交、出租、环卫、机场通勤、物流等公共服务区域及二级以上客运站 | 因地制宜在运营线路沿途规划建设快速充（换）电站，构建车辆可持续运行模式。 |
| 居住社区充电基础设施 | 居住社区 | 推进既有居住社区充电桩建设，将充电桩建设纳入老旧社区改造范围，对居民有改造意愿且有条件的老旧社区进行集中配建，其他社区可采取片区式、相对集中、就近建设等方式配建公共充电设施。 新建居住社区固定车位充电桩比例原则上不低于15%。 |
|  | 居民住宅小区 | 新建居民住宅小区电动汽车充换电设施配建按总车位数（含产权车位、人防车位）15%直接建设和100%预留。 |

第二节 汽车与电动汽车现状

1、汽车保有量。2016—2024年，乐山市汽车保有量年平均增速为10.51%，平均年增长量超过4万辆。

近年来，汽车保有量增长速度逐步放缓，增长率由2016年的18.51%降低至2024年的5.72%。截至2024年底，乐山市民用汽车保有量为62.8万辆。

2、电动汽车保有量。截至2024年底，全市电动汽车总量已达34884辆，占汽车保有量的比例提升至5.56%。油电混动车辆也达到11776辆，占电动汽车总量的33.76%。

自2016年以来，电动汽车推广应用整体提速，数量及占比持续提高。尽管电动汽车绝对规模仍远低于燃油车，但其增速显著高于燃油小汽车，尤其在2020年之后，电动汽车保有量呈现快速增长态势，充电需求迎来爆发性增长。

第三节 充电设施现状

截至2024年底，根据各县（市、区）发改系统反馈的统计数据，全市累计建成充电桩24161个（充电枪24793个），专用桩461个（充电枪630个），公用桩2220个（充电枪2683个），自用桩21480个。全市基本形成自用充电桩、专用充电桩、公用充电桩为分类的充电基础设施体系，充电基础设施基本满足现阶段新能源汽车需求，基本实现充电保障能力适度超前，只有在节假日时段的核心景区附近充电需求才会出现供不应求的紧张局面。

第四节 现状总结

（一）发展机遇

1、市场需求强劲。乐山市是成都平原区域性中心城市，区域中心地位明显，伴随燃油汽车的逐步淘汰，电动汽车消费将成为大势所趋，对充电基础设施需求也会与日俱增。根据市场反馈，私人电动汽车消费量持续增长，居民安装自用充电桩的意愿增强。同时，乐山市是我省重要旅游城市、交通次枢纽城市，区位优势突出，正在加快打造世界重要旅游目的地，自驾游增长推动公共充电需求激增。随着全国电动汽车的持续推广，进入乐山的电动汽车日益增长，相应的充电服务需求将增大。由此预测，充电基础设施建设具有良好的市场前景。

2、技术模式创新。充电基础设施的潜在价值巨大，在未来智慧城市、智能小区建设中将发挥重要的数据采集与分析、资源优化配置等作用，在涵盖了智能电网入口，车联网入口以及汽车后市场入口后，充电桩业务实际上就是“桩联网”商业模式的不断延伸和扩展，具备广阔的发展前景与商业模式创新空间。引入智能群充系统优化电网负荷，探索“临近车位共享”“社区分时共享”模式。各充电桩投建运营企业积极性较高，全市已有特来电、沿森物流新能源、乐电新能源科技、嘉能佳等10余家企业入驻乐山，对于加快构建我市完善的充电设施网络具有积极作用。

3、政策红利释放。国家高度重视电动汽车和充电基础设施发展，将发展电动汽车作为国家战略，推出了一系列促进电动汽车车辆和基础设施发展政策，鼓励发展电动汽车和充电基础设施。四川省、乐山市层面也根据国家政策和地方实际，出台了相应的引导电动汽车和充电基础设施推广的积极政策，为充电基础设施建设与电动汽车发展提供了政策支持，有力推动了居民和社会企业建设充电基础设施。

（二）发展挑战

1、区域发展失衡。中心城区及峨眉山市集中全市57.05%的电动汽车（43.76%位于市中区），其余区县推广缓慢。在不考虑财政补贴的情况下，电动汽车购置成本较高，对用户缺乏足够的吸引力，消费者尤其是乘用车领域的消费者对纯电动汽车的购买欲望低，推动电动汽车发展的动力不足，也限制了充电基础设施建设的发展。私人乘用电动汽车的推广需要在消费者居住地配套建设相应的充电设施，充电便利与否直接影响着车辆的使用。

2、建设阻力突出。在公共充电基础设施建设上，涵盖选址用地、电网设施、道路管线等多个方面，涉及多个主管部门和相关企业，协调难度大。老旧小区改造面临停车位短缺、电网容量不足、物业协作度低。电网负荷压力大，特别是老城片区输变电设施滞后，难以支撑快充桩大规模扩容。

3、盈利困境待解。当前乐山市电动汽车保有量整体偏低，私人车辆主要依赖自用桩充电，导致公共充电设施利用率不足、投资回报率低。社会资本因运营成本高企（约占桩体成本的40%）、盈利周期长而持谨慎态度，依赖政策补贴的商业模式难以持续。充电服务仍处于商业模式探索初期，尚未形成成熟体系，设施整体利用率偏低，市场缺乏通过运营盈利吸引投资的内生动力。加之建设运营成本高企，进一步加剧投资风险，抑制社会资本参与积极性。

第四章 需求预测

第一节 预测思路

本次规划以“汽车保有量预测—电动汽车保有量预测—车桩配置需求—充电设施规模需求”为思路确定我市各类充电设施发展目标。

首先分析城市车辆的现状和发展趋势，采用趋势外推法、相关经济法和案例借鉴法，科学预测汽车保有量；其次是结合乐山市电动汽车发展、人口与国民经济等情况，特别是目前电动汽车处在推广示范阶段，充分考虑政府的电动汽车推广及应用相关政策，合理考虑电动汽车渗透率，进而确定电动车辆保有量；最后是结合电动汽车应用场景和行驶特性等因素，按照科学布局、适度超前的原则，得出充电设施的合理规模。

对比来看，传统的车辆预测方法并不适用于现阶段我国城市电动汽车保有量的预测，主要受政策影响较大。

第二节 电动汽车保有量预测

1、汽车保有量预测。汽车保有量的预测具有一定程度的不确定性，受地区经济发展水平、政策走向、汽车产业变化的影响较大，随着经济社会平稳发展，市民生活水平稳步提高，消费需求提档升级，全市汽车保有量将持续增长。

本规划采用以下三种方法分别对汽车保有量进行预测。

采用趋势外推法，分析乐山市历年汽车保有量增长率和年新增汽车增长量情况；采用相关经济法，分析全国汽车保有量与单位人均国内生产总值的变化关系；采用案例借鉴法，分析东部发达地区汽车保有量与人均国内生产总值的关系。

（1）趋势外推法。

到2030年，以增长率预测汽车保有量为92.1万辆，以增长量预测汽车保有量为86.8万辆

（2）相关经济法。

到2030年，以单位人均地区生产总值保有量预测汽车保有量为90.4万辆，以千人汽车保有量年递增量预测汽车保有量为87.6万辆。

（3）案例借鉴法。

到2030年，预测汽车保有量为91.1万辆。

综合以上方法分析，预测全市汽车保有量，到2030年为89万辆。

2、电动汽车推广预测。电动汽车在乐山市的推广时间较短，车辆的统计数据少，电动汽车增长受政策驱动因素明显，而历年电动汽车增长率情况缺乏参照性，与国民经济相关性不大，无法借鉴机动车相关预测方法。

《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》（川发改能源〔2022〕626号）明确乐山市为充电基础设施快速发展地区，全市电动汽车处于起步阶段，随着社会经济发展，充电基础设施的不断完善，电动汽车示范效应的显现，电动汽车的保有量会进一步增长。分别采用电动汽车推广比例法和比例替代法对乐山市电动汽车保有量进行预测。

（1）电动汽车推广比例法。

到2030年，预测电动汽车保有量为22.25万辆。

（2）比例替代法。

到2030年，预测电动汽车保有量为15.49万辆。

综合以上方法分析，预测全市电动汽车保有量，到2030年为175000辆。

第三节 充电设施需求预测

1、充电基础设施配置标准。目前，全市电动汽车充电基础设施分为自用、专用、公共三大类。

根据《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发<四川省充电基础设施建设运营管理办法>的通知》（川发改能源规〔2023〕137号），充电基础设施是指为电动汽车提供充（换）电服务的自用充电桩、公（专）用充电桩、集中式充（换）电站及其接入电网的相关设施，主要包括：

自用充电桩，指在个人用户所有或长期租赁（一年及以上）的固定停车位安装，专门为其停放的电动汽车充电的充电基础设施。

公用充电桩，指在独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共停车场、商业建筑物及酒店配建停车场、加油（气）站、公路服务区、医院、园区景区等区域规划建设，面向社会车辆提供充电服务的充电基础设施。

专用充电桩，指在党政机关、企（事）业单位、社会团体、园区等专属停车位，为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电基础设施，以及在公交车、客运汽车、出租车、环卫、物流等专用车站场所建设，为专用车辆等提供专属充电服务的充电基础设施。

集中式充（换）电站，指独立占地且符合用地规划，为特定型号或几种型号、特定领域或几个领域的车辆提供充（换）电服务的充电基础设施。

2、充电基础设施需求预测。依据电动汽车保有量规模预测结果，按照各类型充电基础设施配置需求，预测全市充电基础设施最大需求量。预计2030年需充电桩116590个。

第五章 发展策略与规划目标

第一节 发展策略

（一）科学布局、适度超前。科学分析我市电动汽车发展趋势，依据国土空间规划，加强充电基础设施规划与电力、交通等相关规划的对接，有效整合市政、交通、电力等公共资源，将充电基础设施建设放在更重要的位置，加强全市充（换）电基础设施发展的顶层设计，坚持“适度超前”，在总量规模、结构功能、建设空间等方面留有裕度，科学合理布局充（换）电站、充电桩等各类设施，促进充电基础设施有序健康发展，为大力推广电动汽车打下坚实基础。

（二）重点突出、分类实施。结合乐山市电动汽车推广需要，科学把握发展节奏，分领域、分类别、分地区、分阶段推进充电基础设施建设，更好满足不同领域、不同场景充电需求。按照“自(专)用充电为主、公用补电为辅”的思路，合理规划空间布局、建设规模、发展时序。居住区积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的充电基础设施。办公区和“三中心”等城市专用和公用区域因地制宜布局建设快慢结合的公共充电基础设施。

（三）因地制宜、集约高效。充分利用现有资源，以现有和规划公共停车场、公共服务设施等为依托，形成以合建、配建为主，独立占地建站为补充的建设思路，充分利用自用、专用停车位及公共停车场建设充电基础设施，科学布局大功率充电设施，鼓励开展换电模式应用示范，探索车网互动设施应用，支持开展油气氢电综合服务，集约高效利用土地资源。鼓励支持行政、企事业单位建设运营充电基础设施，对外提供充电服务。

（四）市场主导、创新机制。充分发挥市场主导作用，创新第一动力作用，持续开展充电基础设施建设与运营模式创新，激发市场活力，着力引导社会资本参与充电基础设施建设运营。加强商业合作和服务模式创新，鼓励发展新技术、新业态、新模式，结合物联网、“互联网+”等新业态，提升充电基础设施数字化、智能化、融合化发展水平，打造高效便捷的充电服务体系。

（五）服务为本、安全便捷。坚持安全第一，严格按照国家标准建设充电基础设施，适应电动汽车出行特征规律，不断提高充电服务经济性和便捷性，满足覆盖全域的充电服务需求，全面提升服务质量效率。加强充电基础设施全生命周期安全管理，规范充电基础设施建设运营，明确建管流程，健全管理机制，完善工程建设、运营服务、维护管理等标准体系，提高设施安全性和开放性。

第二节 规划目标

认真贯彻落实各级电动汽车充电基础设施发展政策，以完善城市基础设施、优化能源消费结构、改善生态环境为导向，充分结合电动汽车发展前沿技术，构建覆盖全市、规模适度、结构合理、功能完善、使用便捷的高质量充电基础设施体系，有力支撑全市电动汽车发展，实现电动汽车充（换）电服务能力与电动汽车协调发展，更好方便群众、惠及民生，满足人民群众出行充电需求，为乐山市电动汽车发展和推广应用提供有力支撑，有效降低尾气排放，推动绿色低碳发展。

到2030年，全市建成各类充电桩达到117500个，其中，自用充电桩达110000个，专用充电桩达2000个，公共充电桩达5500个。实现充电基础设施“城市各类停车场景全面覆盖”，电动汽车充电站“交通干线全覆盖”，电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”，基本满足17.5万辆电动汽车充电需求的能力。中心城区核心区建成公共充电设施服务半径小于1.0公里的充电服务网络，其他县（市、区）基本形成与之匹配的充电网络体系，主要旅游景区、重点村镇、高速公路出入口、国省干道沿线、快速路沿线公共充电设施服务网络体系不断完善。

第六章 选址布局方案

第一节 充电设施配建要求

按照《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）、《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》（川发改能源〔2022〕626号）以及《乐山市贯彻落实“电动四川”行动计划（2022—2025年）责任分工方案》（乐府办发〔2022〕43号）、《关于推进全市公共机构充电基础设施建设的通知》（乐机管函〔2022〕153号）的要求，确定自用充电设施、专用充（换）电设施、公共充（换）电设施规划布局标准。其中，对重点地区专用和公共充（换）电设施明确具体点位，并提出每个点位建设充电桩的最低数量要求。

为落实规划要求，明确各类建设项目电动汽车充电基础设施建设标准，进一步为规划管理提供操作指引。

表6-1 全市各类场所电动汽车充电基础设施配建标准一览表

| 场所性质 |  | 配置标准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速公路、普通国省干线公路服务区 | 新建 | 按照不低于10%比例配建充电设施车位，其余停车位预留安装条件 | 市交通运输局、市发展改革委，相关县（市、区）人民政府（第一个逗号前为牵头单位，下同。） |
|  | 已建 | 根据实际情况进行升级改造 |  |
| 党政机关、事业单位、国有企业、医院、学校停车场 | 新建 | 充电停车位原则上不低于20% | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市商务局、市文化广电旅游局、市国资委、市机关事务局、乐山大佛景区管委会、峨眉山景区管委会，各县（市、区）人民政府 |
|  | 已建 |  |  |
| 城市综合体大型商场、商务楼宇、超市、宾馆、文体场馆、旅游集散中心等人口集聚区的公共停车场 | 新建 | 充电停车位原则上不低于15%，其中直流桩比例原则上不低于15%。 |  |
|  | 已建 |  |  |
| A级旅游景区、度假区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、物流园区等公共停车场 | 新建 | 直流桩配建率原则上不低于10%。 |  |
|  | 已建 |  |  |
| 居住社区 | 新建 | 固定车位充电停车位比例原则上不低于15% | 市自然资源局、市住房城乡建设局，国网乐山供电公司、乐山电力股份有限公司，各县（市、区）人民政府 |
| 住宅小区 | 新建 | 15%直接建设和100%预留充电基础设施安装条件和配变电设施增容空间 |  |
|  | 已建 | 按照不低于 10%比例配建公共充电车位 |  |

注：充电桩结合停车位配建，配建比例指配建充电桩的停车位占总体停车位比例，预留比例为预留充电桩建设安装条件的停车位占总体停车位比例。

第二节 自用充电设施

居住区积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的充电基础设施。

1、新建小区

新建居住社区固定车位充电桩比例原则上不低于15%。新建居民住宅小区电动汽车充换电设施配建按总车位数（含产权车位、人防车位）15%直接建设和100%预留安装条件，满足直接装表接电要求。

2、既有小区

在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，优化布局公共充电基础设施。对居民有改造意愿且有条件的老旧小区进行集中配建，其他小区可根据实际情况采取片区式、相对集中、就近建设等方式，按照不低于10%比例配建公共充电车位。

鼓励有资质的充电建设、运营企业与居住区管理单位合作，接受业主委员会委托，开展居住区充电设施“统建统服”，统一提供充电设施建设、运营与维护等有偿服务，提高充电设施安全管理水平和绿电消费比例，实现居住区充电桩“有人建、有人管、可持续”。支持居住区自用充电设施共享，鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式，鼓励有条件的充电设施对外开放，提供公共充电服务。

第三节 专用充（换）电设施

（一）规划建设要求

根据专用电动汽车的运行特征，按照专车专用、桩随车走、便捷使用的原则，重点对电动公交（客运）车、货运车、市政车专用充（换）电基础设施进行规划布局，结合实际条件合理布局专用大功率充电设施，并将专用换电站纳入充电站整体布局统筹安排；党政机关、企（事）业单位、社会团体、园区等其他专用充电基础设施根据需求利用专属停车位，按照有关要求自行布局。鼓励专用场站有序对外开放，推动“专用设施闲时共享”机制，提升充电基础设施利用效率。

各县（市、区）要充分对接国土空间规划、交通规划、电力规划等专项规划，依据相关需求细化布局境内专用充（换）电基础设施。

（二）中心城区布局

1、公交（客运）车领域

就近结合各类公交（客运）场站（综合枢纽站、交通枢纽站、首末站、保养场、保修场）布局专用站，构建“充电为主，换电试点为补充”的布局模式，规划扩建专用站7座，新建专用充电站7座，建设专用桩不少于550个。

包括扩建乐山公交檀木家园停车场、乐山公交总公司、乐山联运站停车场、乐山肖坝停车场、乐山公交嘉州长卷停车场、乐山公交五通桥停车场、乐水小镇公交停车场充电站等7座公交（客运）专用充（换）电站；新建乐山市客运中心站、杨湾公交站、马儿山公交首末场站、乐山大佛游客中心站、乐山机场公交枢纽站、五通客运枢纽站、沙湾站公交总站等7座公交（客运）专用充（换）电站，同时因地制宜在运营线路沿途规划建设快速充电站，构建车辆可持续运行模式。

公共交通运输管理部门可结合公交（客运）车辆行驶路径，因地制宜设置专用分散式点位为公交（客运）车辆提供补电服务，公交（客运）专用充电设施有余力可为社会车辆提供服务。

2、出租车领域

基于出租车流动性强、补电需求分散的特点，引导其共享公共充电网络资源。鼓励企业利用商业、停车设施等用地集约化布局专用充换电综合体，有效降低用地成本，实现高效便捷的补电服务覆盖。

3、货运车领域

结合货运场站、物流园区、工业园区等区域，以“换电为主、充电为辅”模式规划新建专用站点，规划新建专用站点10处，建设专用桩不少于150个。

建议结合苏稽工业、水口工业、嘉农工业、沙湾工业、高新区工业、牛华工业、五通桥工业、棉竹物流、沙湾物流片区进行布置，货运物流专用充电站点应结合实际使用需求因地制宜配建换电设施。

4、市政车领域

重点围绕现状及近期规划建设的市政场所，以“换电为主、充电为辅”模式规划新建专用站4座，引导建设充换一体站，建设专用桩不少于50个，具体位置根据市政部门实际需要进行布置。

5、其他领域

结合各类型其他专用车辆特征，针对性地在客运站、驾培驾考场地等专用场站，规划建设专用桩不少于50个。

在党政机关、事业单位、国有企业等内部停车场配建充电设施，为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电基础设施，专属新能源充电停车位原则上不低于20%，并鼓励对公众开放，建设专用桩不少于200个。

第四节 公共充（换）电设施

（一）规划建设要求

到2030年，全市累计建成公共充（换）电站300座，建设公共充电桩不少于5500个，按照所在区域分为城际充电设施、城市充电设施、农村充电设施、旅游景区充电设施。规划明确中心城区公共充（换）电设施选址布局，各县（市、区）根据发展需求，在其专项规划（建设方案）中落实选址布局。

1、城际充电设施

新建高速公路服务区应同步建设充电基础设施，高速公路服务区按照不低于10%比例配建充电设施车位，其余停车位预留安装条件；既有高速公路服务区根据实际情况进行升级改造，鼓励利用移动充电基础设施等方式提升高速公路在节假日等特殊时段的充电服务保障能力，以即充即走场景为重点，围绕高速公路服务区适度超前布局大功率充电设施。

加快补齐普通国省干线公路、交通枢纽、旅游公路充电基础设施短板，优先提高全市重要经济干线和旅游公路服务设施充电桩覆盖率，新建公路服务区按照不低于10%比例配建充电设施车位，其余停车位预留安装条件；已建公路服务区根据实际情况进行升级改造。

在符合安全要求的前提下，在具备条件的干线公路沿线加油（气）站配建公共快充和换电设施，积极推进建设加油（气）、充换电等业务一体的综合供能服务站。

表6-2 城际公共充（换）电设施建设项目一览表

| 序号 | 高速公路 | 服务区 | 性质 | 安装数量 | 计划实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0512成乐高速 | 夹江天福服务区 | 已建 | 16 |  |
| 2 | G93成渝环线高速乐宜段 | 五通桥服务区 | 已建 | 16 |  |
| 3 | G93成渝环线高速乐宜段 | 犍为东服务区 | 已建 | 16 |  |
| 4 | G93成渝环线高速乐雅段 | 夹江服务区 | 已建 | 16 |  |
| 5 | G4216蓉丽高速仁沐新段 | 井研服务区 | 已建 | 16 |  |
| 6 | G4216蓉丽高速仁沐新段 | 罗城服务区 | 已建 | 16 |  |
| 7 | G4216蓉丽高速仁沐新段 | 犍为停车区 | 新建 | 16 | 2025年 |
| 8 | G4216蓉丽高速仁沐新段 | 沐川服务区 | 已建 | 16 |  |
| 9 | G4216蓉丽高速仁沐新段 | 马边服务区 | 已建 | 16 |  |
| 10 | S66隆汉高速乐自段 | 井研服务区 | 已建 | 16 |  |
| 11 | S66隆汉高速乐自段 | 大佛停车区 | 新建 | 16 | 2025年 |
| 12 | S66峨眉至汉源高速公路 | 龙池服务区 | 已建 | 16 |  |
| 13 | S66峨眉至汉源高速公路 | 金口河服务区 | 新建 | 16 | 2025年 |
| 14 | S7乐山至西昌高速公路 | 苏坝停车区 | 新建 | 16 | 2025年 |
| 15 | S7乐山至西昌高速公路 | 沙湾服务区 | 新建 | 16 | 2025年 |
| 合计 |  |  |  | 240 |  |

注：规划公共充（换）电站可结合实际使用需求增设充电设施规模或配建换电设施。

表6-3 主要干线公路公共充（换）电设施建设项目一览表

| 序号 | 干线公路名称 | 位置 | 性质 | 安装数量 | 计划实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐沙大道（G348线） | 沙湾区太平停车区 | 新建 | 4 | 2025年 |
| 2 | S308线 | 峨眉山市乐峨大道服务区 | 已建 | 8 |  |
| 3 | S308线 | 峨眉山市荷叶湾服务区 | 新建 | 6 | 2025年 |
| 4 | G213线 | 犍为县清溪服务区 | 已建 | 4 |  |
| 5 | G428线 | 夹江县三洞服务区 | 新建 | 8 | 2027年 |
| 6 | G245线 | 峨边县县城综合服务区 | 新建 | 4 | 2027年 |
| 7 | S309线 | 峨边县龚嘴服务区 | 新建 | 4 | 2027年 |
| 8 | S309线 | 峨边县黑竹沟服务区 | 新建 | 4 | 2026年 |
| 9 | G348线 | 马边县红牌坊服务区 | 已建 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 48 |  |

注：规划公共充（换）电站可结合实际使用需求增设充电设施规模或配建换电设施。

2、城市充电设施

以办公区、商业中心、工业中心、休闲中心等建筑物的配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘等公共停车场为重点，布局建设快充为主、慢充为辅、大功率充电为有益补充的城市公共充电网络，实现城市公共区域停车场景全面覆盖。开展交流充电设施、服役8年以上老旧设施、800伏以下电压平台充电设施的更新改造。在城市综合体、大型商场、商务楼宇、超市、宾馆、医院、文体场馆、旅游集散中心等人口集聚区的公共停车场按照不低于15%比例配建直流桩。在符合安全要求的前提下，城市加油（气）站可利用加油（气）站辅助服务区增建充电设施。

3、农村充电设施

在适宜使用电动汽车的农村地区积极推进充电基础设施覆盖，在大型村镇、易地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村镇等规划布局充电网络，在乡镇机关、企事业单位、商业建筑、交通枢纽场站、公共停车场、物流基地等区域布局建设公共充电基础设施，实现所有乡镇公用充电桩全覆盖，城乡融合片区每个乡镇不少于8个，农村片区每个乡镇不少于4个。

4、旅游景区充电设施

旅游景区、度假区结合游客接待量和充电需求配建充电基础设施，A级旅游景区、度假区新能源充电停车位原则上不低于10%。同时，结合乐山旅游特色，在峨眉山-乐山大佛等核心景区周边，科学布局可灵活调配的潮汐式充电设施，并积极推广充电预约服务功能，以有效提升节假日等高峰期的充电保障能力与游客使用体验。

（二）中心城区布局

按照“车桩相宜、适度超前”原则，在中心城区灵活布局充电设施。根据主要交通路网、河流水系，合理划定空间大小适宜的充电管控单元，对各单元充电桩数量、额定功率进行“刚弹结合”管控，明确单元内充电设施数量目标，优先在充电需求旺盛区域布局充电设施以保障服务能力，同时保留一定数量的设施在单元内灵活选址建设。规划将中心城区划分为20个充电管控单元，依托城市停车设施共规划116座公共充（换）电保障站点。本规划倡导将“充电管控单元”模式向各县（市、区）推广，在专项规划或建设方案中划定管控片区，设定充电设施建设数量的下限目标，在满足总量要求与服务半径的前提下，赋予投资建设主体更大的选址灵活性，以激发市场活力并精准覆盖需求。

表6-4 中心城区公共充（换）电设施布局一览表

| 编号 | 单元编号 | 公用充电桩数量（个） | 保障功率（kW） | 保障站点数量 | 保障站点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | SZ-01 | 75～150 | 4500～9000 | 5 | 棉竹北 | 已建有 |
| T-02 |  |  |  |  | 嘉瑞大道西 |  |
| T-03 |  |  |  |  | 嘉瑞大道东 |  |
| T-04 |  |  |  |  | 新竹路 |  |
| T-05 |  |  |  |  | 通棉路 |  |
| T-06 | SZ-02 | 100～200 | 6000～12000 | 5 | 乐青路 |  |
| T-07 |  |  |  |  | 檀木南街 |  |
| T-08 |  |  |  |  | 金紫街 |  |
| T-09 |  |  |  |  | 万达广场 | 已建有 |
| T-10 |  |  |  |  | 三号桥西 |  |
| T-11 | SZ-03 | 180～360 | 10800～21600 | 9 | 龙游路北段 | 已建有 |
| T-12 |  |  |  |  | 高坝路 |  |
| T-13 |  |  |  |  | 乐山站 |  |
| T-14 |  |  |  |  | 嘉州新天地 | 已建有 |
| T-15 |  |  |  |  | 世豪广场 |  |
| T-16 |  |  |  |  | 长青路 | 已建有 |
| T-17 |  |  |  |  | 瑞祥路 |  |
| T-18 |  |  |  |  | 青江 | 已建有 |
| T-19 |  |  |  |  | 徐浩大桥东 |  |
| T-20 | SZ-04 | 225～450 | 13500～27000 | 9 | 翰林路 |  |
| T-21 |  |  |  |  | 白燕路北段 | 已建有 |
| T-22 |  |  |  |  | 百悦街 | 已建有 |
| T-23 |  |  |  |  | 龙游路东段 |  |
| T-24 |  |  |  |  | 嘉州大道 |  |
| T-25 |  |  |  |  | 竹公溪路 |  |
| T-26 |  |  |  |  | 瑞云路 |  |
| T-27 |  |  |  |  | 茶坊街 | 已建有 |
| T-28 |  |  |  |  | 恒邦双林CBD | 已建有 |
| T-29 | SZ-05 | 120～240 | 7200～14400 | 6 | 绿心红雀碗 |  |
| T-30 |  |  |  |  | 新广场 |  |
| T-31 |  |  |  |  | 绿心北 | 已建有 |
| T-32 |  |  |  |  | 绿心南 |  |
| T-33 |  |  |  |  | 肖坝停车场 |  |
| T-34 |  |  |  |  | 绿心南路 |  |
| T-35 | SZ-06 | 150～300 | 9000～18000 | 6 | 柏杨中路 | 已建有 |
| T-36 |  |  |  |  | 体育馆 |  |
| T-37 |  |  |  |  | 春华路南段 |  |
| T-38 |  |  |  |  | 百禄路 | 已建有 |
| T-39 |  |  |  |  | 演武街 |  |
| T-40 |  |  |  |  | 阳光广场 |  |
| T-41 | SZ-07 | 200～400 | 12000～24000 | 8 | 老年大学 |  |
| T-42 |  |  |  |  | 鱼儿湾公园 |  |
| T-43 |  |  |  |  | 海棠路 | 已建有 |
| T-44 |  |  |  |  | 海棠广场 |  |
| T-45 |  |  |  |  | 鼓楼街 | 已建有 |
| T-46 |  |  |  |  | 斑竹湾 |  |
| T-47 |  |  |  |  | 肖坝旅游车站 | 已建有 |
| T-48 |  |  |  |  | 嘉州新城 | 已建有 |
| T-49 | SZ-08 | 150～300 | 9000～18000 | 6 | 奥林匹克中心 |  |
| T-50 |  |  |  |  | 体育北路 |  |
| T-51 |  |  |  |  | 青衣江大道北 |  |
| T-52 |  |  |  |  | 苏稽大道 |  |
| T-53 |  |  |  |  | 乌木文化博览苑 |  |
| T-54 |  |  |  |  | 乐峨路 |  |
| T-55 | SZ-09 | 80～160 | 4800～9600 | 4 | 苏稽古镇 |  |
| T-56 |  |  |  |  | 嘉州国际工业博览城 |  |
| T-57 |  |  |  |  | 青衣江大道南 |  |
| T-58 |  |  |  |  | 苏稽大道南 |  |
| T-59 | SZ-10 | 60～120 | 3600～7200 | 4 | 滟澜洲北 |  |
| T-60 |  |  |  |  | 滟澜洲南 |  |
| T-61 |  |  |  |  | 大渡河广场 |  |
| T-62 |  |  |  |  | 水口工业园区 |  |
| T-63 | SZ-11 | 60～120 | 3600～7200 | 3 | 三号桥东 |  |
| T-64 |  |  |  |  | 桃园路 |  |
| T-65 |  |  |  |  | 翡翠国际新天地 |  |
| T-66 | SZ-12 | 240～400 | 14400～24000 | 2 | 嘉州长卷天街 |  |
| T-67 |  |  |  |  | 嘉定坊北侧 | 已建有 |
| T-68 | SZ-13 | 420～700 | 25200～42000 | 7 | 山龙路博物馆 |  |
| T-69 |  |  |  |  | 八仙洞 |  |
| T-70 |  |  |  |  | 花湖湾 | 已建有 |
| T-71 |  |  |  |  | 凌云路 | 已建有 |
| T-72 |  |  |  |  | 九峰路 | 已建有 |
| T-73 |  |  |  |  | 南游客中心 |  |
| T-74 |  |  |  |  | 临江东路 |  |
| T-75 | GX-01 | 120～240 | 7200～14400 | 6 | 临江北路 |  |
| T-76 |  |  |  |  | 茶山路 | 已建有 |
| T-77 |  |  |  |  | 迎宾大道 | 已建有 |
| T-78 |  |  |  |  | 双林路 |  |
| T-79 |  |  |  |  | 南新大道 | 已建有 |
| T-80 |  |  |  |  | 高港大道 | 已建有 |
| T-81 | GX-02 | 140～280 | 8400～16800 | 7 | 龙安路 |  |
| T-82 |  |  |  |  | 小铜河公园 |  |
| T-83 |  |  |  |  | 龙口路 |  |
| T-84 |  |  |  |  | 乐沙大道 |  |
| T-85 |  |  |  |  | 故宫文物南迁遗址公园 |  |
| T-86 |  |  |  |  | 南新大道南 |  |
| T-87 |  |  |  |  | S215 |  |
| T-88 | WT-01 | 75～150 | 4500～9000 | 5 | 冠英新区北 |  |
| T-89 |  |  |  |  | 新区四路 |  |
| T-90 |  |  |  |  | 冠英新区南 |  |
| T-91 |  |  |  |  | 冠英镇 |  |
| T-92 |  |  |  |  | 乐山机场 |  |
| T-93 | WT-02 | 180～360 | 10800～21600 | 9 | S104桥头 |  |
| T-94 |  |  |  |  | 牛华镇 |  |
| T-95 |  |  |  |  | 张家坝 |  |
| T-96 |  |  |  |  | 涌江路北段 | 已建有 |
| T-97 |  |  |  |  | Y014 |  |
| T-98 |  |  |  |  | 中心大道 |  |
| T-99 |  |  |  |  | 劳动街 |  |
| T-100 |  |  |  |  | 王爷庙 |  |
| T-101 |  |  |  |  | 四望关广场 |  |
| T-102 | WT-03 | 75～150 | 4500～9000 | 5 | 工业基地西 |  |
| T-103 |  |  |  |  | 工业基地北 |  |
| T-104 |  |  |  |  | 工业基地中 |  |
| T-105 |  |  |  |  | 工业基地南 |  |
| T-106 |  |  |  |  | 工业基地东 |  |
| T-107 | SW-01 | 45～90 | 2700～5400 | 3 | 嘉农镇北 |  |
| T-108 |  |  |  |  | 康养中心 |  |
| T-109 |  |  |  |  | 嘉农镇南 |  |
| T-110 | SW-02 | 140～280 | 8400～168000 | 7 | 沫东坝北 |  |
| T-111 |  |  |  |  | 九龙街 |  |
| T-112 |  |  |  |  | 沫若戏剧文创园 |  |
| T-113 |  |  |  |  | 沫若大道北段 |  |
| T-114 |  |  |  |  | 沙湾南站 |  |
| T-115 |  |  |  |  | 沫若故居 |  |
| T-116 |  |  |  |  | 德胜工业园 |  |

注：规划公共充（换）电站可就近灵活使用公共停车场（楼）用地进行新建、合建。

第七章 重点任务

第一节 强化建设管理

强化充电基础设施建设管理，明确项目开工建设应办理的前置要件、建设单位资质要求等。建立安全监管体系，完善制度标准，加强消防监督检查力度。明确充电设施生产方、所有方、建设方、运营方的责任，支持使用具备完善安全保障和服务体系的新产品。健全施工安全管理制度，严格执行安全生产“三同时”制度。加强竣工验收管理，按照“业主负责制”原则，依据《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》（NB/T 33004-2020）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）等标准要求开展竣工验收，项目建成后报住房城乡建设部门进行验收备案。随车配送的自用充电基础设施，由电动汽车生产（销售）企业或其委托的充电基础设施安装企业组织验收；居民个人购置的充电基础设施，应委托具备充电桩施工资质的企业施工并组织验收；物业服务机构应妥善保存居民自用充电基础设施验收合格报告。依法依规对充电基础设施设置场所实施消防设计审查、消防验收以及备案抽查，并加强消防监督检查。督促充电基础设施运营使用的单位或个人，加强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安全隐患。供电企业按照有关规定制定项目并网实施办法，为项目建设创造基础条件。加大对用户私拉电线、违规用电、不规范建设施工等行为的查处力度。

第二节 完善配套电网

加强配套电网建设，切实做到“设施建设、电网先行”，在用地保障、廊道通行等方面支持充电基础设施配套电网建设与改造项目建设。电网企业要做好电动汽车充电基础设施配套电网建设改造工作，将充电基础设施配套电网建设与改造纳入配电网专项规划，加大配套电网建设投入，做好充电基础设施相关电力基础网络建设、充电基础设施增容服务、电力保障等工作，推广“光储充一体化”项目，缓解电网压力。严格执行电网接入技术要求，避免充电设施对电网产生谐波污染，造成电压波动大、电能质量下降等。老旧居住(小)区充电基础设施建设，应主动协调电网企业做好相关电力基础网络改造工作。电网企业要为充电基础设施接入电网开辟绿色通道，制定充电基础设施报装业务办理指南，明确各类充电基础设施履行报装资料提交、供电方案协议签署、受电工程设计和审核、供用电合同签署和竣工报验等电力报装流程。各级主管部门应主动协同电网企业，将电网升级改造的优先权用于老旧居住区、农村地区等电网薄弱环节，科学预测充电负荷增长，提前布局并实施配电网增容和改造项目，切实保障这些重点区域的充电设施接入能力和用电安全。充电基础设施产权分界点至电网的配套接网工程，由电网企业负责建设和运行维护，相应成本据实纳入准许成本，纳入电网输配电价回收，不得收取接网费用。充电基础设施项目验收工作完成后，电网企业应及时并网通电。

第三节 优化运营模式

建立以社会投资为主体、政府投资为补充的投融资机制，丰富建设主体层级，充分发挥社会资本在充电基础设施建设领域的核心作用，引导国企、民企、私人业主等多方参与充电基础设施建设，鼓励充电运营企业与整车企业、互联网企业积极探索商业合作模式，形成可持续的投融资模式，支撑充电基础设施健康发展。针对不同领域、不同场所、不同类型充电基础设施建设运营的特点，积极推动建立委托代建、自建自用、随车配建等多元化充电基础设施建设运营模式。对外营运的充电基础设施，应当由具备条件的运营企业进行经营管理。不对外运营的充电基础设施，原则上由投资建设主体负责设备的日常维护与管理工作，鼓励委托给有资质的运营企业统一维护，提高充电基础设施利用效率及安全管理水平。完善充电基础设施的信息化服务，融入全省统一的充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。促进电动汽车与智能电网间能量和信息的双向互动，提高充电设施监控、管理和服务的数字化和智能化水平，提升运行安全、运营效率。建立电动汽车用户服务平台，围绕用户需求，为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等服务，拓展平台增值业务，提升运营效率和用户体验。同时，积极创新商业合作与服务模式，鼓励充电运营企业探索“充电+商业”、“充电+广告”、“充电+数据”等多元化收益模式，通过将充电设施与零售、休憩等增值服务相结合，开发充电场站媒体资源，在确保数据安全的前提下挖掘充电运营数据的衍生价值，有效拓展非电服务收入渠道，提升项目整体盈利能力和市场吸引力，增强社会资本参与积极性与项目可持续发展能力。

第四节 加强宣传引导

普及电动汽车相关知识，适时举办新能源汽车技术科普、驾乘体验、娱乐赛事等活动，逐步提高全社会对新能源汽车的认知度和接受度，引导转变消费观念，营造绿色消费氛围。加强对电动汽车购买优惠政策措施的宣传，充分吸引社会各界购买使用电动汽车。充分利用各类媒体，发挥“两微一端”（微博、微信及新闻客户端）作用，加强对充电基础设施优惠发展政策、规划布局和建设动态等的宣传，让社会各界全面了解充电基础设施建设的有关情况，提高社会的认知度和接受度，吸引更多社会资本参与充电基础设施建设运营。积极宣传示范效果好的站点，让社会各界体验感受智能电网、电动汽车带给生活各个方面的改变，从而推动社会对电动汽车及充电基础设施的认可。加强舆论监督，曝光阻碍充电基础设施建设、损害消费者权益等行为，形成有利于电动汽车推广使用和充电基础设施发展建设的良好氛围。

第八章 建设投资与成效分析

第一节 建设规模

结合发展目标，预计到2030年末，乐山市共需新建充电桩92761个，新增功率874100kW。

第二节 投资估算

本次充电设施投资估算不包括变压器、高压配电线路等电网配套投资。预计到2030年末，乐山市新建各类充电设施投资总计69151.00万元。

第三节 经济效益

乐山市充电基础设施的规划、建设会更好地带动乐山电动汽车的发展。由于电动汽车主要靠电能实现驱动，而单位电价远低于化石燃料的单位价格，因此电动汽车的推广能够减少化石能源的使用，降低能源的使用成本。

电动公交（客运）车年均行驶里程约6万公里，平均耗电约60千瓦时/100公里；电动出租车年均行驶里程约10万公里，平均耗电约12千瓦时/100公里；电动市政车年均行驶里程约4万公里，平均耗电约18千瓦时/100公里；电动货运车年均行驶里程约4万公里，平均耗电约40千瓦时/100公里；其他电动汽车年均行驶里程约1.5万公里，平均耗电约12千瓦时/100公里。

据此测算，随着电动汽车保有量增加，充电需求逐步攀升，到2030年，年充电量约43360万千瓦时。

电动汽车大多采用白天行驶、夜间充电的运行方式，有利于减小系统负荷过大的峰谷差值、解决电力系统调峰问题；电网负荷特性的改善有利于电网峰谷平衡以及盈余电力的消费；提高电力运行效率，减少电能损耗，提高电能资源利用率。

第九章 环境影响评价

第一节 环境影响分析

（一）电动汽车替代的减排效益

随着电动汽车规模的持续扩大及配套充电基础设施的不断完善，将有效降低二氧化碳以及一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、硫化物等有害气体的排放，对改善空气质量、推动城市绿色转型、优化人居环境具有积极意义。以传统燃油车为例，不同类型车辆的能耗与排放情况如下：公交车年均行驶里程约6万公里，平均油耗约为30升/百公里；出租车年均行驶里程约10万公里，平均油耗为8升/百公里；市政车年均行驶里程约4万公里，平均油耗为10升/百公里；货运车年均行驶里程约4万公里，平均油耗为15升/百公里；其他车辆年均行驶里程约1.5万公里，平均油耗为10升/百公里。按照每升燃油产生约2.4千克二氧化碳的排放系数估算，预计到2030年，发展电动汽车可节约燃油31340万升，减少二氧化碳排放约75.22万吨。

（二）施工期间的污染排放

在充电基础设施建设过程中，施工活动将不可避免地产生扬尘、废水、噪声和固体废弃物等污染物，并对局部土壤和植被造成一定扰动。此类影响通常为短期和局部性的，在施工结束后可逐步缓解或消除。具体来看，扬尘主要来源于施工机械与运输车辆行驶、建筑材料的装卸与运输，以及土方开挖和堆存过程；废水以施工车辆冲洗废水为主；噪声主要来自各类机械设备及运输车辆的作业；固体废弃物则包括建筑垃圾、开挖土石方以及施工人员产生的生活垃圾。

（三）运营期间的环境影响

充电基础设施在运营过程中基本不产生废气、废水或废渣等污染物，主要环境影响集中于电气设备运行噪声以及设备检修或场站运营产生的固体废物。电气设备噪声水平较低，对周边声环境影响较小；固体废弃物主要为检修垃圾和运营期生活垃圾，其防治措施较为简便，对环境造成的影响有限。

第二节 环境保护措施

（一）施工期污染防控措施

施工期间需落实有效的环境污染控制措施。针对扬尘，应设置围挡、采取洒水、喷雾等湿法作业，对堆场及运输车辆进行覆盖，并加强喷淋冲洗与定时清扫。施工废水须经沉淀池处理后回用，严禁直接外排。噪声控制方面，应选用低噪声设备和工艺，设置隔声屏障，并合理安排施工时间，避免在夜间进行高噪声作业。固体废弃物应分类处置，建筑垃圾优先用于回填，其余规范外运；生活垃圾纳入当地环卫体系统一处理。

（二）运营期环保控制要求

运营期间应重点防控噪声与固体废物对环境的影响。需采取吸声、隔振等技术手段降低充电设备运行噪声，确保符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关要求。检修产生的固体废弃物应分类存放，并由环卫部门定期清运和回收。此外，项目建设应严格执行《电动汽车充电站设计规范》，积极选用节能环保建材与设备，推广自然采光与通风设计，采用节能型变压器，从源头上贯彻环保理念。

第十章 保障措施

第一节 强化规划引领

强化规划引领作用，本规划严格遵循国土空间总体规划，并与交通规划、城市基础设施规划等相关专项规划协同，同时与国民经济和社会发展规划、电动汽车发展规划、配电网建设改造规划有效衔接。本规划以国土空间规划为基础对充电设施选址进行统筹布局，在详细规划中将衔接好本规划确定的建设要求。各县（市、区）要结合国省文件及市级规划要求，编制本行政区专项规划或者建设方案，构建以市级规划为统领，各县（市、区）规划为补充的规划体系。

第二节 加强组织领导

建立联席会议制度，统筹推进充电基础设施建设。联席会议成员单位由市发展改革委、市经济信息化局、市公安局、市财政局、市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市商务局、市文化广电旅游局、市应急局、市国资委、市市场监管局、市机关事务局、市城管局、市消防救援支队等有关部门组成。市发展改革委统筹推进本规划的相关工作，市级有关部门（单位）加强协调配合，细化工作部署，各县（市、区）人民政府加强组织领导，完善工作推进机制，推动本规划的各项工作落地落实，重大问题及时报告。

第三节 细化责任分工

按照国、省有关文件精神，结合各部门职能职责，细化明确各部门职责。依据《乐山市电动汽车充（换）电基础设施推进工作方案》（乐政办函〔2023〕19号）落实责任分工，同时，市级相关部门要加强对县（市、区）的工作指导。

第四节 强化政策支持

加大政策支持力度，认真贯彻落实国、省有关文件精神，充分发挥市场主导作用，积极争取和落实上级财政补贴政策，加大用地支持力度，简化规划建设审批手续，完善价格政策，拓宽融资渠道，化解充电设施建设过程中存在的难点，保障电动汽车充电需求，促进电动汽车产业发展，方便群众生活。

附件

附件一：名词解释

1、新能源汽车：是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

2、电动汽车(BEV)：是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电动汽车的种类分为纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池汽车(FCEV)。本规划的电动汽车指纯电动汽车和混合动力汽车。

3、充电基础设施：是指各类集中式充（换）电站和分散式充电桩。

4、快速充电桩：是指部分采用交流充电模式，多采用直流充电模式，充电功率较高，一般采用不低于60kW的功率为电动汽车提供充电服务。

5、慢速充电桩：是指一般采用交流充电模式，充电功率较低，一般以7kW的功率为电动汽车提供充电服务。

6、分散式充电桩：是指在某一指定区域分散或集中安装若干个快速或慢速充电桩，具备常规充电功能的场所。根据国省相关文件以及乐山市实际情况，本规划重点抓好专用、公共分散式充电桩规划布局，并将其定义为安装有5个桩（枪）及以上，8个桩（枪）以下充电桩的相关设施，规划中简称分散式点位。

7、充电站：根据国省相关文件以及乐山市实际情况，本规划所称充电站是指由8个桩（枪）及以上快速充电桩集中组成，能为电动汽车进行充电，并能够在充电过程中对充电设备进行状态监控的场所。其中大型充电站充电桩数量应达到30个桩（枪），站内应包括：行车道、停车位、充电设备、监控室、供电设施及休息室、卫生间等必要的辅助服务设施。

8、充换电站：是指同时可为电动汽车提供整车充电服务和电池更换服务的场所。

附件二：附图

图1：中心城区现状公交（客运）专用充电设施分布图

图2：中心城区现状主要公共充电设施分布图

图3：中心城区专用充电设施规划布局图

图4：中心城区公共充电设施规划布局图