附件6

乐山市实验中学

一期扩建工程尾款项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目由学校申报预算88.69万元，经主管部门乐山市教育局审核，市财政局批准后进入2021年学校指标。一期扩建工程尾款项目资金88.69万元于2021年1月下达指标到财政大平台。

（二）项目绩效目标。

一期扩建工程尾款项目，支付实验中学教学楼工程（一期），勘察设计费：127580元；地基基础检测费：82125元；监理费：106986元，实验中学教学楼工程尾款：570307元。

（三）项目资金申报相符性。该项目由学校申报预算，经主管部门乐山市教育局审核，市财政局批准后实施，合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目是市级资金，到位及时。

2．资金使用。该项目预算与支出基本一致，支付资金由对方经监理公司签字后向代建方提出申请，再由代建方向我校提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定发放方案，支付资金由对方提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。出纳及时支付，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目支付资金由对方经监理公司签字后向代建方提出申请，再由代建方向我校提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金结余4.65万元由市财政局收回，无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标的实现程度均100%。

（二）项目效益情况。

该项目提高乐山市教育质量，化解大班额，社会反映，教师反映良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目前无其他问题。

（二）相关建议。

无