附件6

重点项目支出绩效自评报告范本

（项目预留-大型修缮）

一、项目概况（大型修缮）

乐山广播电视大学是由市政府主办，市教育局主管的综合性成人高校，学校教学楼、办公楼始建于1988年，老旧的设备已不能满足现代教学要求，为保障学校教学正常运转，需进行改造和装修。

- 项目资金申报及批复情况。

- 项目资金为年初预算机关事务管理局批准后教育局统一下达的计划，中期无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

教学楼、办公楼大型维修面积共计2078平方米。为全校师生提供安全和舒适的环境。

- 项目资金申报相符性。

- 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位，支付率达到100%。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都都是严格执行财务管理制度，规范的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

我校维修改造实施流程为：总务后勤科动议拟定维修计划——学校办公会评估通过——上报市教育局、市机关事务管理局报批——维修预算送审财评——根据财评要求进行招标——成立评标小组，确定中标公司——成立维修监督领导小组，对维修工作进行督促监管——组织党政工各部门负责人及维修相关人员进行验收。

2020年，由于学校校舍及附属建筑年久失修，存在严重的安全隐患，学校经校长办公会多次研究，拟定了21年维修计划，并于2020年12月1日向市教育局上报了2021年校园排危维修计划的报告（乐电校﹝2020﹞27号），市教育局立即向市机关事务管理局上报，市机关事务管理局于2020年12月14日对我校维修改造进行了批复（乐机管函﹝2020﹞384号），同意我校进行维修改造。维修项目列入部门预算后，我校按照程序，将维修工程预算明细及施工平面图纸等相关资料报市财政评审中心进行评审，工程送审价格449840.78元，审定金额447371.65元。实际支付金额：445041.96元。剩余4958.04元已用于本项目日常零星维修。根据财评的项目，学校在公示栏进行了询价公示，并成立了评标小组，确定了中标公司。为了对维修工作进行督促监管，学校成立了维修监督领导小组，确保工程保质保量完成。工程完成后，学校向市教育局进行了汇报，按要求组织党政工各部门负责人及维修相关人员进行验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达100%。

- 项目效益情况。

- 项目服务对象满意度达95%以上，教师满意度达100%。

- 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议。

- 无