附件6

重点项目支出绩效自评报告

（两房建设补助经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为全面改善农村教师工作和生活条件，解决全市中小学寄宿学生住宿问题，2016年我市全面（除市中区、金口河区、沐川县外）实施农村教师周转房和寄宿制学校学生宿舍建设（简称“两房”建设）。由乐山市文化产业投资发展有限公司（以下简称文投公司）与各区县国有平台公司（以下简称区县平台公司）作为项目实施主体。“两房”建设资金 18698 万元由市文投公司作为贷款主体向乐山市农村信用社系统贷款取得，再根据项目进度将资金拨付至区县平台公司。各区县负责偿还贷款本金，市财政给予贷款合同期内全额贷款贴息补助。根据2021年贷款余额及利率测算市级财政应承担的利息。2021年申报项目资金346万元。2021年《乐山市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（乐市财政预〔2021〕4号）批复下达项目补助资金346万元。资金管理符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

全市计划新建、改扩建教师周转宿舍37332平方米（新建20所，改扩建5所）；新建、改扩建学生宿舍48865平方米、配套食堂2000平方米（新建24所，改扩建10所）并购置配套设备设施。预期社会效益：实现全面改善农村教师工作和生活条件、稳定农村教师队伍，解决全市农村中小学寄宿学生“两人一铺”问题，教师及社会满意度不低于90%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划346万元，到位346万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出343.76万元。资金开支范围符合要求，资金按时、足额拨付。支付依据合规合法，扣除贷款资金余额在市文投公司账户产生的存款利息后，全年实际支付资金343.76万元，结余资金2.24万元。

（二）项目财务管理情况。

项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施流程：市文投公司提出申请→教育主管部门审核→市财政局下达预算→教育主管部门申请→国库集中支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，项目资金实际使用343.76万元，结余资金2.24万元，资金拨付及时率100%。

（二）项目效益情况。

实施农村教师周转宿舍和中小学学生宿舍建设，符合国家、省相关政策要求，对进一步巩固我市义务教育均衡发展验收成果、全面改善农村教师工作和生活条件、稳定农村教师队伍及解决全市农村中小学寄宿学生住宿问题具有现实意义。对项目区县实施全面贴息，也减轻了区县财政负担。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件：项目支出绩效自评表（“两房”建设补助）