附件6

乐山市机关幼儿园

重点项目支出绩效自评报告

（新建食堂项目尾款及附属设施）

一、项目概况

该项目为一栋二层建筑，占地面积153.8平方米，新建总面积327.8平方米。完善新建幼儿生活体验教学及食堂辅助用房工程款及配套费用（监理费、代建费、周边建筑物的检测费等）；新建功能用房需添置幼儿体验教学活动相关设施设备（幼儿烘焙功能室、生活体验室的设施设备及游戏材料等）；幼儿园现缺乏大型体育户外玩具，需新增大型户外幼儿综合体能锻炼综合体玩具5套，以促进幼儿各方面全面发展。

（一）项目资金申报及批复情况。

将新建食堂项目尾款及附属设施项目编入了2021年初预算项目支出，并对该项目进行了预算绩效申报，年初预算批复金额3000000元。

（二）项目绩效目标。

新建幼儿生活体验教学及辅助用房项目竣工后，扩大了现食堂清洁区面积，新增了食堂办公室、食堂储藏室等功能室，满足了四川省示范性标准化学生食堂的面积要求；同时为总园近700名幼儿提供了生活体验场所，让孩子们在生活体验馆通过动手操作、亲自体验，培养幼儿的合作意识，提高幼儿的生活能力。

（三）项目资金申报相符性。

新建食堂项目尾款及附属设施项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

将新建食堂项目尾款及附属设施项目编入了2021年初预算项目支出，并对该项目进行了预算绩效申报，年初预算批复金额3000000元。

2. 资金使用。

我园根据工程进度，并严格按照合同来支付该项目资金。截止到2021年12月31日，该项目实际支付2837064.97元，剩余资金162935.03元财政全额收回。

（二）项目财务管理情况。

幼儿园严格执行财务管理制度，通过银行转账方式进行发放，按规定及时进行了财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目于2020年正式动工，由于2020年疫情及洪灾的影响，工程进度延缓，到2021年12月工程进入竣工验收阶段，工程款按照合同规定已支付80%，剩余部分待竣工验收合格后，在进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

# 整个项目建筑面积327.8平方米，新增幼儿功能室8间，受益的老师人数有120人，幼儿有700人。

（二）项目效益情况。

该项目建成后，能有效弥补幼儿园辅助用房面积不足；有效提升幼儿园办学水平，能让幼儿在操作实践中提高综合能力，养成良好的学习兴趣和行为习惯；能有效促进幼儿的全面发展。社会效益明显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议。

无