附件6

2021年度办公用房大中型维修市级资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金通过2021年预算由财政代编方式进行申报、乐山市人民政府领导批文[2019]436号对该项维修进行了批复，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。项目主要内容我校教学楼、科技楼至今已使用30多年，供电线路部分为铝芯线切老化严重，曾多次引起教室停电甚至线路起火，严重影响教学秩序；学校食堂整体布局不符合食堂操作流程规定，有关部门曾多次组织检查并要求整改；且临近市中区医院（红十字医院）岩坎，由于年久失修，加之学校上操场长期遭受雨水侵蚀，造成岩坎断裂，裂缝逐年增大，有垮塌危险；原教职工俱乐部建于1986年（改建于1992年），总面积为180平方米（三层），资产价值219104元，已经专业机构鉴定为D级危房，且位置紧邻岩坎和教职工宿舍，存在严重安全隐患。        为排除学校这方面安全隐患，保证学校师生人身安全，急需资金对学校进行危岩堡坎，计划实现的具体绩效目标修缮建筑面积1600平方米、梁板面积46.15立方米、全首杆数量254根、现浇构件钢筋重量10吨、混凝土挡墙面积223立方米、钢筋混凝土构件及拆除面积237立方米、人工外运余土及建筑垃圾运量927吨、工程验收合格率100%、板助式挡墙修复面积100%、混凝土挡墙面积修复率100%、钢筋混凝土构件拆除率100%、人工外运垃圾清运率100%、工程竣工及时性及时、混泥土挡630元/立方米、板助式挡墙梁板680元/立方米、钢筋混泥土构件及拆除933元/立方米、人工外运余土及建筑垃圾135元/吨、全首杆单价165元/根、现浇构件钢筋成本995.2元/吨、建筑场所利用率100%、平均建筑面积达标率100%、坡面绿化率80%、可持续性长期、教职工满意度（%）在校学生满意度>=95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。说该项目资金计划截止评价时点已全部到位，该项目为市级资金。资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金已全部支出，资金开支范围为危岩堡坎维修资金、支付进度7月支付前期预付款，9月第二次付款，12月支付尾款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

说项目财务管理制度参照单位内控制度和三重一大制度，由总务处负责执行其他科室负责监督，会计核算在每一次进度款支付时当月通过2021年度办公用房大中型维修市级资金项目和经济科目3021311大中型房屋维修（护）费进行账务处理。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由总务处组织，具体施工单位进行施工，财务负责支付款项，总务处安排人员进行验收，通过四川乐邦招标代理有限公司进行招标，在政府采购磋商中评定施工公司。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成达成目标修缮建筑面积1600平方米、梁板面积46.15立方米、全首杆数量254根、现浇构件钢筋重量10吨、混凝土挡墙面积223立方米、钢筋混凝土构件及拆除面积237立方米、人工外运余土及建筑垃圾运量927吨、工程验收合格率100%、板助式挡墙修复面积100%、混凝土挡墙面积修复率100%、钢筋混凝土构件拆除率100%、人工外运垃圾清运率100%、工程竣工及时性及时、混泥土挡630元/立方米、板助式挡墙梁板680元/立方米、钢筋混泥土构件及拆除933元/立方米、人工外运余土及建筑垃圾135元/吨、全首杆单价165元/根、现浇构件钢筋成本995.2元/吨，项目达到了改善学校教学环境，消除相关安全隐患，保障师生人身安全的产出效果。

- 项目效益情况。

筑场所利用率100%、平均建筑面积达标率100%、坡面绿化率80%、可持续性长期、教职工满意度（%）在校学生满意度>=95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目执行进度低于序时进度	。

- 相关建议。

强化单位内部控制和监督，一方面，是加强单位内部审计工作;另一方面，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。