附件

乐山市城镇生活污水处理设施建设项目汇总表

| 项目类型 | 项目名称 | 项目个数 | 规模或建设内容 | 总投资（万元） | 项目 所在地 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） |
| 合计 |  | 64 |  | 200256 |  |  |  |  | 70051 |  | 80751 |  | 49454 |
| 一、城镇生活污水处理厂（站）新（扩）建项目（万立方米/日） |  | 3 | 3.70 | 33504 |  |  |  |  | 9750 |  | 17502 |  | 6252 |
| 乐山市沙湾区乐水小镇污水处理厂及配套管网工程 |  | 1 | 0.70 | 16000 | 县（市） | 2021.01 | 2022.12 | 50 | 8000 | 50 | 8000 |  |  |
| 犍为县城市污水处理厂扩容项目（一期0.5万立方米/日）（二期1.5万立方米/日） |  | 1 | 2.00 | 12504 | 县（市） | 2019.12 | 2023.12 | 10 | 1250 | 40 | 5002 | 50 | 6252 |
| 马边彝族自治县城市生活污水处理厂扩容项目 |  | 1 | 1.00 | 5000 | 县（市） | 2021.12 | 2022.12 | 10 | 500 | 90 | 4500 |  |  |
| 二、城镇生活污水处理厂（站）改建（含提标改造）项目（万立方米/日） |  | 2 | 1.81 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 乐山市市中区土主等8个镇污水处理设施改建项目 |  | 1 | 0.66 | 1800 | 建制镇 | 2020.03 | 2021.12 | 100 | 1800 |  |  |  |  |
| 五通桥区冠英镇等2个建制镇污水处理厂提标改造工程 |  | 1 | 1.15 | 1200 | 建制镇 | 2121.03 | 2021.12 | 100 | 1200 |  |  |  |  |
| 三、设市城市排水管网排查检测项目（公里） |  | 5 | 276.00 | 1348 |  |  |  |  | 1133 |  | 215 |  |  |
| 乐山市城区市政排水管网排查与检测项目(一期） |  | 1 | 120.00 | 750 | 市本级 | 2021.01 | 2021.06 | 100 | 750 |  |  |  |  |
| 金口河区市政排水管网普查与清淤检测项目 |  | 1 | 42.00 | 168 | 县（市） | 2021.03 | 2121.12 | 100 | 168 |  |  |  |  |
| 五通桥区中心城区排水管网排查与检测项目 |  | 1 | 80.00 | 240 | 县（市） | 2021.06 | 2022.06 | 50 | 120 | 50 | 120 |  |  |
| 沐川县城区市政排水管网排查与检测项目 |  | 1 | 20.00 | 120 | 县（市） | 2021.06 | 2022.12 | 50 | 60 | 50 | 60 |  |  |
| 峨边彝族自治县市政排水管网普查与清淤检测项目 |  | 1 | 14.00 | 70 | 县（市） | 2021.05 | 2022.05 | 50 | 35 | 50 | 35 |  |  |
| 四、城镇排水管网新建项目（公里） |  | 29 | 286.42 | 90755 |  |  |  |  | 37015 |  | 35943 |  | 17797 |
| 乐山市长青路至柏杨西路片区污水管网综合整治工程 |  | 1 | 10.00 | 5500 | 市本级 | 2021.12 | 2023.12 | 10 | 550 | 20 | 1100 | 70 | 3850 |
| 乐山市瑞雅路-龙游路北段综合整治工程 |  | 1 | 17.00 | 7500 | 市本级 | 2021.06 | 2022.12 | 30 | 2250 | 70 | 5250 |  |  |
| 檀木南街（瑞祥路C段至竹林路）等四条道路新建工程（新建管网） |  | 1 | 10.70 | 4095 | 市本级 | 2021.01 | 2022.12 | 30 | 1229 | 70 | 2866 |  |  |
| 嘉定路综合改造工程 |  | 1 | 11.68 | 5000 | 市本级 | 2020.12 | 2021.12 | 100 | 5000 |  |  |  |  |
| 安谷集镇污水管网建设 |  | 1 | 3.37 | 1300.00 | 县（市） | 2021.01 | 2022.12 | 60 | 780 | 40 | 520 |  |  |
| 乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）项目管网工程 |  | 1 | 12.00 | 6000 | 县（市） | 2020.05 | 2023.05 | 30 | 1800 | 40 | 2400 | 30 | 1800 |
| 青衣江大道南段道路新建管网工程 |  | 1 | 13.00 | 6500 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 1300 | 50 | 3250 | 30 | 1950 |
| 苏稽东路北段道路新建管网工程 |  | 1 | 2.46 | 1230 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 246 | 50 | 615 | 30 | 369 |
| 青衣江大道北段延伸段道路新建管网工程 |  | 1 | 3.62 | 1810 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 362 | 50 | 905 | 30 | 543 |
| 青衣江大道南段延伸段道路新建管网工程 |  | 1 | 1.30 | 650 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 130 | 50 | 325 | 30 | 195 |
| 民营路道路新建管网工程 |  | 1 | 3.53 | 1765 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 353 | 50 | 883 | 30 | 530 |
| 工农路道路新建管网工程 |  | 1 | 2.67 | 1335 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 267 | 50 | 668 | 30 | 401 |
| 五通桥区工农街、花盐街、群力街片区污水管网工程 |  | 1 | 5.00 | 2500 | 县（市） | 2021.03 | 2022.03 | 80 | 2000 | 20 | 500 |  |  |
| 沙湾区城郊污水管网收集工程 |  | 1 | 8.50 | 2500 | 县（市） | 2021.08 | 2022.10 | 40 | 1000 | 60 | 1500 |  |  |
| 犍为县牟家林新区管网工程 |  | 1 | 8.00 | 2400 | 县（市） | 2019.01 | 2023.12 | 30 | 720 | 40 | 960 | 30 | 720 |
| 犍为县方舟新区管网工程 |  | 1 | 12.00 | 3600 | 县（市） | 2019.01 | 2023.12 | 30 | 1080 | 30 | 1080 | 40 | 1440 |
| 犍为县河朱片区管网工程 |  | 1 | 8.00 | 2400 | 县（市） | 2019.01 | 2023.12 | 30 | 720 | 30 | 720 | 40 | 960 |
| 犍为县清溪片区管网工程 |  | 1 | 4.00 | 1200 | 县（市） | 2019.05 | 2023.12 | 30 | 360 | 30 | 360 | 40 | 480 |
| 井研县井乐大道景观新建工程（新建污水管网） |  | 1 | 6.70 | 5500 | 县（市） | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 5500 |  |  |  |  |
| 井研县家居产业园区污水管网工程 |  | 1 | 3.00 | 1000 | 县（市） | 2021.01 | 2021.07 | 100 | 1000 |  |  |  |  |
| 夹江县城区老旧小区配套基础设施改造项目(污水支管网建设） |  | 1 | 15.00 | 1200 | 县（市） | 2021.08 | 2023.07 | 30 | 360 | 50 | 600 | 20 | 240 |
| 夹江县滨江新区道路及供排水管网等配套基础设施建设项目 |  | 1 | 13.50 | 2700 | 县（市） | 2021.11 | 2023.12 | 10 | 270 | 50 | 1350 | 40 | 1080 |
| 沐川县城区及周边排水管网新建项目 |  | 1 | 20.00 | 6000 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 1800 | 50 | 3000 | 20 | 1200 |
| 市中区茅桥镇新建排水管网工程 |  | 1 | 6.66 | 1800 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 540 | 30 | 540 | 40 | 720 |
| 五通桥区冠英镇等2个建制镇污水处理厂提标改造配套管网工程 |  | 1 | 10.73 | 3000 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.03 | 80 | 2400 | 20 | 600 |  |  |
| 沙湾区太平镇等7个镇污水管网完善工程 |  | 1 | 10.00 | 3000 | 建制镇 | 2021.7 | 2023.12 | 30 | 900 | 40 | 1200 | 30 | 900 |
| 峨眉河流域水环境综合治理项目-峨眉山市双福镇、罗目镇、桂花桥等3个镇污水管网建设项目 |  | 1 | 40.00 | 6170 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.12 | 40 | 2468 | 60 | 3702 |  |  |
| 夹江县木城镇等7个建制镇污水管网工程 |  | 1 | 10.00 | 1000 | 建制镇 | 2021.01 | 2021.12 | 100 | 1000 |  |  |  |  |
| 沐川县永福镇等7个建制镇排水管网新建项目 |  | 1 | 14.00 | 2100 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 630 | 50 | 1050 | 20 | 420 |
| 五、城镇排水管网改造修复项目（公里） |  | 12 | 137.58 | 43065 |  |  |  |  | 8290 |  | 18180 |  | 16594 |
| 市本级翡翠片区雨污分流改造 |  | 1 | 3.00 | 2400 | 市本级 | 2022.12 | 2023.12 |  |  | 20 | 480 | 80 | 1920 |
| 乐山市城区市政排水管网错接、漏接整治工程 |  | 1 | 10.00 | 2000 | 市本级 | 2022.06 | 2023.12 |  |  | 40 | 800 | 60 | 1200 |
| 乐山市金口河区城镇生活污水处理提质增效项目 |  | 1 | 12.18 | 3558 | 县（市） | 2021.05 | 2022.12 | 80 | 2846 | 20 | 712 |  |  |
| 峨眉山市第二批次污水管道非开挖修复工程 |  | 1 | 15.00 | 2407 | 县（市） | 2021.03 | 2023.12 | 33 | 794 | 34 | 818 | 33 | 794 |
| 犍为县老城区雨污分流项目 |  | 1 | 8.00 | 8800 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 10 | 880 | 40 | 3520 | 50 | 4400 |
| 井研县中心城区综合整治工程（雨污分流） |  | 1 | 5.00 | 4000 | 县（市） | 2022.01 | 2022.12 |  |  | 100 | 4000 |  |  |
| 沐川县城区排水管网综合整治工程（雨污分流） |  | 1 | 10.00 | 2500 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 750 | 50 | 1250 | 20 | 500 |
| 马边彝族自治县城区污水处理厂配套管网改造项目 |  | 1 | 45.00 | 9000 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 1800 | 40 | 3600 | 40 | 3600 |
| 井研县马踏镇等6个镇排水管网改造修复项目 |  | 1 | 12.00 | 4800 | 建制镇 | 2021.10 | 2023.12 | 5 | 240 | 25 | 1200 | 70 | 3360 |
| 沐川县永福镇等7个建制镇雨污分流整治项目 |  | 1 | 10.00 | 2500 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 750 | 50 | 1250 | 20 | 500 |
| 峨边彝族自治县大堡镇等2个建制镇污水管网改造项目 |  | 1 | 3.40 | 300 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.12 | 50 | 150 | 50 | 150 |  |  |
| 马边彝族自治县雪口山镇等3个建制镇污水管网改造修复项目 |  | 1 | 4.00 | 800 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 10 | 80 | 50 | 400 | 40 | 320 |
| 六、城市再生水利用设施建设项目（万立方米/日） |  | 1 | 0.50 | 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 五通桥区冠英镇再生水利用建设项目 |  | 1 | 0.50 | 200 | 县（市） | 2021.10 | 2022.10 | 50 | 100 | 50 | 100 |  |  |
| 七、城市污泥无害化处理处置设施建设项目（吨/日） |  | 1 | 220 | 1952 |  |  |  |  | 1952 |  |  |  |  |
| 8万吨/年固体废物水泥窑协同处置项目 |  | 1 | 220.00 | 1952 | 县（市） | 2020.10 | 2021.04 | 100 | 1952 |  |  |  |  |
| 八、建制镇污水处理设施运营维护管理项目（个） |  | 11.0 | 77.00 | 26432 |  |  |  |  | 8811 |  | 8811 |  | 8811 |
| 市中区土主镇等8个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 8.00 | 2910 |  |  |  |  | 970 |  | 970 |  | 970 |
| 五通桥区冠英镇等6个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 6.00 | 4464 |  |  |  |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |
| 沙湾区太平镇等7个建制镇生活污水处理站运营维护管理项目 |  | 1 | 7.00 | 2250 |  |  |  |  | 750 |  | 750 |  | 750 |
| 金口河区永和镇等2个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 2.00 | 600 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |
| 峨眉山市龙池镇等5个建制镇污水处理站运营维护管理项目 |  | 1 | 5.00 | 1770 |  |  |  |  | 590 |  | 590 |  | 590 |
| 犍为县石溪镇等13个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 13.00 | 5550 |  |  |  |  | 1850 |  | 1850 |  | 1850 |
| 井研县马踏镇等14个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 14.00 | 4430 |  |  |  |  | 1477 |  | 1477 |  | 1477 |
| 夹江县甘江镇等6个建制镇生活污水处理厂维护运营管理项目 |  | 1 | 6.00 | 1368 |  |  |  |  | 456 |  | 456 |  | 456 |
| 峨边彝族自治县五渡镇等5个建制镇生活污水处理站运营维护管理项目 |  | 1 | 5.00 | 510 |  |  |  |  | 170 |  | 170 |  | 170 |
| 马边彝族自治县荣丁镇等4个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 4.00 | 480 |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |
| 沐川县永福镇等7个建制镇污水处理设施运营维护管理项目 |  | 1 | 7.00 | 2100 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |