乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）

乐山市自然资源局

二O二二年四月

目  录

前  言	1

第一章 现状与形势	2

第一节 地质灾害现状	2

一、地质灾害发育特征	2

二、地质灾害分布特征	2

第二节“十三五”地质灾害防治成效	4

一、组织管理能力明显提升	5

二、防灾避险机制更趋健全	5

三、监测预防体系不断完善	5

四、地质灾害防治项目有力推进	6

五、基层防范能力进一步增强	7

六、科技防灾取得积极进展	8

第三节“十四五”地质灾害防治形势	8

一、问题与挑战	8

二、发展机遇	9

第二章 总体要求	11

第一节 指导思想	11

第二节 基本原则	11

一、以人为本、保障安全	11

二、预防为主、风险管控	11

三、整体布局、系统整治的原则	12

四、科技防灾、智慧减灾	12

五、分级负责、群防共治	12

第三节 规划目标	12

一、总体目标	12

二、具体目标	13

第三章 地质灾害防治分区	14

第一节 地质灾害易发分区	14

第二节 地质灾害风险分区	14

第三节 地质灾害防治分区	15

一、重点防治区	15

二、次重点防治区	15

三、一般防治区	15

第四章 主要任务	15

第一节 推进隐患识别和风险调查评价，不断夯实地质灾害源头防范基础	15

一、全面开展地质灾害风险调查评价	15

二、推进地质灾害隐患遥感识别	15

三、加强农村切坡建房地质灾害防治	16

第二节 推行隐患点和风险区双控模式，构建地质灾害风险双控格局	17

一、建立地质灾害风险双控管理体系	17

二、加强国土空间规划管控和用途管制	17

三、加强地质灾害隐患、风险动态管理	17

第三节 持续着力人防+技防并重，健全完善群专结合监测预警体系	18

一、完善地质灾害群测群防网络	18

二、推广“空心村”地质灾害群测群防	18

三、加强群专结合监测预警	20

四、强化数据积累和综合研究	20

五、推进地质灾害气象风险预警预报	21

第四节 分类分级实施搬迁与治理，建立地质灾害全域综合整治模式	21

一、建立点面结合全域综合整治体系	21

二、重点城镇分类综合整治	21

三、地质灾害隐患分级搬迁与治理	21

四、开展地质灾害核实销号	23

五、开展地质灾害“工程治理＋”	26

第五节 加大科技创新和科研投入，提升信息化支撑服务水平	27

一、加强地质灾害技术支持智能化水平	27

二、推动地质灾害防治一体化平台升级	27

三、加快地质灾害防治关键技术科研攻关	27

第六节 推动地质灾害防治能力建设，增强全社会防灾抗灾能力	27

一、提高地质灾害专业技术支撑水平	27

二、加强地质灾害人才队伍建设	28

三、健全地质灾害法规政策和管理制度	28

四、提升基层防灾减灾能力	28

第七节 严格落实推进“十二个百分之百”防灾减灾工作	28

第五章 重大工程	31

第一节 地质灾害风险调查评价工程	31

一、1：5万地质灾害风险调查评价	31

二、乐山市1:10万地质灾害风险调查评价成果集成	31

三、全市域地质灾害隐患综合遥感识别	31

四、切坡建房专项调查	31

第二节 地质灾害风险管控工程	32

一、地质灾害风险管控试点及推广	32

二、城镇地灾防治风险评估与国土空间管控	33

三、年度地质灾害隐患、风险排查	34

第三节 地质灾害监测预警工程	34

一、群测群防专职监测	34

二、群专结合监测预警研究及技术服务	36

三、地质灾害气象风险预警预报	37

第四节 地质灾害避险搬迁与治理工程	38

一、重点县城综合整治	38

二、重点隐患搬迁与治理	38

三、地质灾害核实销号	38

四、工程管理与维护	38

五、工程治理+	39

第五节 地质灾害信息化建设服务工程	39

一、地质灾害智慧防灾云系统及应用	39

二、地质灾害监测预警系统升级	39

三、关键技术科研攻关	40

第六节 地质灾害防治能力提升工程	40

一、专业支撑体系建设	40

二、人才队伍建设	41

三、装备和物资建设	41

四、法规制度建设	41

五、基层动员能力建设	42

第六章 保障措施	43

第一节 加强组织领导	43

第二节 强化资金保障	43

第三节 加大政策支持	43

第四节 严格监督评估	44

第五节 做好宣传引导	44

附表：

| 序号 | 表名 |
| --- | --- |
| 1 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害隐患汇总表 |
| 2 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害易发分区评价表 |
| 3 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害防治分区评价表 |
| 4 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害防治规划工作量总表 |
| 5 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）“三年行动计划”规划工作量表 |
| 6 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）“中远期”规划工作量表 |

附图：

| 序号 | 图名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害隐患分布图（1:200000） | 1 |
| 2 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害隐患易发分区图（1:200000） | 1 |
| 3 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害隐患防治分区图（1:200000） | 1 |
| 4 | 乐山市“十四五”地质灾害防治规划（2021-2025年）地质灾害隐患防治规划图（1:200000） | 1 |

前  言

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实省委十一届六次、七次、八次、九次全会要求，及乐山市委第七届及历次全会关于防灾减灾救灾各项决策部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，建立科学高效的地质灾害综合防治体系，有效减轻地质灾害风险，保护人民生命财产安全，保障乐山市经济持续健康发展和开启全面建设社会主义现代化国家新征程，依据有关法律法规及《四川省地质灾害防治“十四五”规划》，衔接《四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）》及《乐山市地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）》编制本规划。

规划对象：自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

规划内容：地质灾害风险调查评价、风险预警管控、重点城镇整治、治理与避险安居、信息化建设和防治能力提升。

规划范围：乐山市下属市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区4区，犍为县、井研县、夹江县、沐川县4县，峨边县、马边县2彝族自治县及峨眉山市，共计11区、县，全市面积12726.79平方公里。

规划期限：本次规划期限为2021年～2025年，即“十四五”规划，分为“全域综合整治三年行动计划”（近期规划2021～2023）、中远期规划（2024～2025）。其中2020年为现状基准年，2025年为规划水平年，2025年以后为远景规划（规划期外）。

第一章 现状与形势

乐山市地处四川盆地与川西南山地接壤部位，山地丘陵广布，地形高差悬殊，地层岩性复杂，断裂构造发育，气候复杂多变。全市大部分国土面积是地质灾害易发区，地质灾害具有点多、面广、成灾快和难治理等特点，呈频发、多发、高发态势，地质灾害隐患严重程度居全省中等略偏下。

第一节 地质灾害现状

一、地质灾害发育特征

乐山市主要地质灾害隐患类型有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷，截止2020年12月底各类地质灾害隐患点共计896个，共威胁着乐山市7284户30346人，威胁财产约240762万元。

从灾害类型上看，主要以滑坡为主，其次为崩塌，泥石流、地面塌陷较少。其中，滑坡609处，占67.97%；崩塌242处，占27.01%；泥石流31条，占3.46%；地面塌陷14处，占1.56%。

从规模等级上看，地质灾害以小型为主，占总量的73.66%，其次为中型地质灾害，占总量的22.99%，大型地质灾害极少，占总量的3.13%，巨型地质灾害仅占总量的0.22%。

按险情分级特大型的有3处，大型的有9处，中型的有84处，小型的有800处。威胁1000人以上1处，威胁500～1000人1处，威胁100～500人41处，威胁50～100人112处，威胁30～50人136处，威胁30人以下605处。

二、地质灾害分布特征

区内地质灾害发育受地质环境条件、气象水文、植被及人类工程经济活动等各种因素的控制。具有点多面广（以小型地质灾害为主）、时空分布不均、暴发时段集中等特点。乐山市地质灾害具有以下分布特征：

1、时间分布特征

区内地质灾害主要发生在每年6月～8月降雨集中时段，灾害发生在90%以上，受本区气候条件所控制。乐山市位于四川盆地西南部，其特点是降水充沛，四季分明，由于地势相差高度大，立体气候明显，多年平均降雨量1000mm以上，且集中在5月～9月，并多以暴雨形式发生，降雨为地质灾害的主要诱发因素。

2、空间分布特征

全市11个区、县均有地质灾害隐患点分布，各个区县的地形地貌特征、地质环境背景、地层岩性、断裂构造发育程度、地下水情况等都不相同，导致各个区县地质灾害点的数量和类型也不尽相同。

其中，峨边县数量最多，各类地质灾害隐患点共177处，占总量的19.75%；其次，峨眉山市154处，占总量的17.19%；马边118处，占总量13.17%；犍为县最少，共19处，占2.12%；市中区28处，占3.13%；五通桥区55处，占6.14%；沙湾区68处，占7.59%；金口河区70处，占7.81%；夹江83处，占9.26%；沐川县82处，占9.15%；井研县42处，占4.69%。

3、地质灾害的分布受地形地貌控制较明显

在坡度为15°～35°的斜坡地带，多发育滑坡类地质灾害，特别在软弱岩层形成的20°～30°斜坡地带，既有利于松散物质的形成堆积，又易于形成剪切滑动面，是滑坡的主要发生区。在坡度小于15°的地区，由于地层相对稳定，地质灾害不发育。而大于35°的地区，为崩塌的主要发育区。

4、人类工程经济活动强度大的地区灾害分布多

人类工程活动日益成为乐山市地质灾害的又一重要诱因，其影响越来越大。人类工程活动对地质灾害发育程度的影响，从时间角度分析，随着社会经济的日益发展，地质灾害发育强度日益加剧。同时从地域来看，人口密度相对较大的区域，其地质灾害分布密度明显多于人口密度较小的区域，人口密度与地质灾害点密度大致呈正相关。此外，人类工程活动相对频繁的大河流沿线低山河谷地区，水电开发、矿业活动、公路民房土建工程、农业耕作等人类活动强度相对较大，故其地质灾害发育程度较高，地质灾害发育程度频繁。

第二节“十三五”地质灾害防治成效

“十三五”期间，在市委、市政府的高度重视和领导下，在上级有关部门的指导下，乐山市上下认真贯彻落实国家关于地质灾害防治的各项决策部署，切实加强以调查评价、监测预警、综合治理和能力建设为核心的地质灾害综合防治体系建设，累计投入约47600万元资金，地质灾害隐患点数量由高峰期1400余处逐年减少至不足900处，受威胁对象从6万多人减少到3万多人，避免可能造成的因灾伤亡人员440人、财产损失1352万元。圆满完成了“十三五”规划确定的主要目标和任务，防灾减灾工作取得明显成效。

图1.2-1  “十三五”乐山市地质灾害隐患点数量动态变化

表1.2-1 “十三五”乐山市地质灾害综合防治体系建设统计表

| 年度 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 十三五累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾情 | 起 | 4 | 5 | 158 | 151 | 170 | 488 |
|  | 死亡和失踪（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 受伤（人） | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | 经济损失（万元） | 362 | 70 | 2198.7 | 1315 | 5407.9 | 9353.6 |
| 争取资金（万元） |  | 8763.7 | 3956.06 | 7523.53 | 6392.4 | 16536.74 | 43172.43 |
| 投入资金（万元） |  | 10648.1 | 4598.46 | 8003.64 | 6911.19 | 17473.19 | 47634.56 |
| 实施项目 | 工程治理 | 16 | 8 | 14 | 14 | 49 | 101 |
|  | 排危除险 | 29 | 2 | 23 | 10 | 92 | 156 |
|  | 避险搬迁 | 662 | 486 | 362 | 263 | 409 | 2182 |
|  | 专业监测 |  | 45 | 131 | 1 | 108 | 285 |
|  | 小流域综合整治 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 重点场镇综合整治 |  |  |  |  |  | 0 |
| 上年末隐患点总数 |  | 1401 | 1327 | 1128 | 1089 | 989 |  |
| 新增 |  | 35 | 44 | 61 | 53 | 96 | 289 |
| 消除隐患 |  | 109 | 243 | 100 | 153 | 189 | 794 |
| 成功避险 | 处 | 4 | 4 | 10 | 17 | 13 | 48 |
|  | 避免伤亡（人） | 70 | 56 | 111 | 106 | 97 | 440 |
|  | 避免损失（万元） | 10 | 420 | 82 | 430 | 410 | 1352 |

一、组织管理能力明显提升

构建形成党委领导、政府负责、部门联动、全民参与、专业支撑“五位一体”的地质灾害防治格局，建立健全市、县、乡、村、组、点六级防灾责任体系；《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》等法规、规章得到了切实履行；组织编制并认真执行《乐山市突发地质灾害应急预案》和《乐山市城市综合防灾减灾规划（2016-2030）》；全面贯彻落实汛期值班、险情巡查、灾情速报等制度，地质灾害防治管理工作走上了规范化与制度化的正常轨道；部门综合协调职能逐渐得到发挥，各区县已建立各级地质环境监测站，形成了以各级地质环境监测站主，专业地勘单位、科研院校紧密协作配合的地质灾害应急抢险救援专业支撑体系，应急能力提升明显。

二、防灾避险机制更趋健全

坚持“汛前排查、汛期巡查、汛后核查”，推行“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”的三查机制及“主动避让、提前避让、预防避让”的三避让原则，常态化落实预警预报、会商调度、动态抽查、联合督查、定期通报、绩效考评等工作机制，防灾主体责任进一步夯实。

三、监测预防体系不断完善

“十三五”期间乐山市探索建立了群测群防专职监测体系。由市自然资源局领衔的覆盖市、县、乡、村、社、点六级的地质灾害群测群防网络和基层监测员队伍初步建立并逐步完善，对发现的地质灾害隐患点受威胁对象发放地质灾害防灾工作明白卡和防灾避险明白卡，落实了防灾责任人和监测责任人，通过短信平台发送预警信息，并在临灾预报中开始发挥积极作用。调集各方面专家开展群众性地质灾害科普知识的宣传活动，提高了广大干部群众的防灾减灾意识，充分发挥了群测群防体系的作用。

探索开展地质灾害自动化专业监测预警体系建设，“群测群防、群专结合”的地质灾害监测预警体系开始发挥作用。实施了285处地质隐患点专业监测，其中包括省级专业监测示范点。

市级汛期地质灾害预报预警平台继续发挥作用，值班值守制度得到了有力贯彻和落实，对部分重要的地质灾害隐患点编制了汛期防灾预案，树立警示牌，落实专人进行监测，暴雨期间根据危害等级及时转移危险地段人员。建立了汛期值班、险情巡查、灾情速报等制度，汛期实行二十四小时值班制度，各区县自然资源局并指派汛期值班专用车，一旦发现险情，及时上报，并到现场按照预案进行应急处置，汛期地质灾害防治工作逐渐步入制度化。全市11个地质灾害易发区、县开展地质灾害气象风险预警预报，有力支撑了汛期地质灾害防治工作。

四、地质灾害防治项目有力推进

（一）地质灾害区域调查工作深入进行

“十三五”期间“4.20”芦山地震后部分区县先后完成地质灾害详查工作（1：5万），2020年又启动开展地质灾害风险调查评价项目（1：5万），这些工作基本上查清了乐山市地质灾害的发育、分布及危害特征，同时还对地质灾害进行了易发程度分区、地质灾害防治规划和避险搬迁安置规划，为乐山市地质灾害防治工作提供了指导。

乐山市各区县每年度均进行了汛期地质灾害动态排查，随着地质灾害调查工作的深入开展、治理工程的实施，我市地质灾害现状发生了重大变化，特别是“4.20”芦山地震及2020年乐山市范围内连续经历“8.10-8.13”，“8.15-8.18”极端天气发生后，我市地质灾害发生了新的变化，针对这一情况，市各级政府对地质灾害的防治工作极为重视，地质灾害调查与区划和地质灾害应急排查工作结束后，各级政府积极落实调查报告中的地质灾害防治措施，对地质灾害隐患点按轻重缓急分别实施了避险搬迁、支挡、爆破清除等经济合理的治理方案，使全区地质灾害的险情得到了有效控制。

表1.2-2 “十三五”期间乐山市完成区域地质灾害调查工作

|  | 类型 | 区县/年度 |
| --- | --- | --- |
| 区域地质灾害调查 | 地质灾害详查（1：5万） | 各区县/2014-2015年 |
|  | 地质灾害风险调查评价（1：5万） | 除金口河外各区县/2020年 |
|  | 地质灾害巡查、排查 | 各区县/各年度 |

（二）大力推进了地质灾害综合治理

1、加大重大地质灾害工程治理力度

“十三五”期间开展重大地质灾害工程治理101处，为保护灾害点附近居民生命财产安全提供了有力保障。

2、深入推进避险搬迁安置

“十三五”期间开展避险搬迁约2182户。避险搬迁过程中努力实现搬得出、稳得住、能致富，推动了地质灾害防治由被动受灾向主动避灾的重大转变。

3、因地制宜实施排危除险

“十三五”期间开展了约156处规模小、治理难度小的地质灾害隐患排危除险工程，确保了实现“小投资、大收益、重引导、保实效”的工作目的。

4、开展了典型小流域综合整治

“十三五”期间对1处典型小流域组织开展了综合整治。消除了安全隐患，有力保障了人民群众的生命财产安全，推动了经济、社会的发展。

五、基层防范能力进一步增强

建立逐县驻守技术支撑机制，建成11支专业驻守督导队伍，充实基层防灾力量。每年度积极开展地质灾害防治知识培训演练，基层广大干部群众识灾防灾避灾和自救互救能力明显提高。

六、科技防灾取得积极进展

拓展应用地质环境管理信息系统、地质灾害气象风险预警预报系统，提升地质灾害信息管理效率。依托省级相关平台，运用InSAR、LiDAR等先进技术，探索开展地质灾害隐患遥感识别监测，隐患发现能力不断提高。加大高位隐患识别、精细化遥感测绘、区域变形监测等探索力度，科技防灾水平持续提升。

第三节“十四五”地质灾害防治形势

一、问题与挑战

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，今后五年是我市经济和社会发展承前启后、继往开来的又一个重要时期，随着经济社会持续快速发展和资源消耗不断增长，城市（镇）化进程的快速推进，人类工程经济活动不断加速，特别是“4.20”芦山地震及2020年乐山市范围内连续经历“8.10-8.13”、“8.15-8.18”极端天气造成地质环境条件恶化，地质环境压力不断增大，全市地质灾害高发、频发、群发的趋势将继续存在。虽然在过去的五年里，全市地质灾害防治工作取得了显著成绩，保护了广大受威胁群众的生命，最大限度减少了财产损失，但是地质灾害防治工作仍然面临诸多问题和挑战。

1、地质环境条件较复杂，局地地质灾害易发性明显

乐山市特殊的地理位置，复杂多样的地形地貌、地质构造和气候特点，地质环境条件十分脆弱，区域性和局地强降雨突出，地质灾害仍将长期呈易发多发态势。据气象部门预测，未来极端天气气候事件趋多趋强，降雨呈增多趋势，高位远程崩滑灾害防不胜防，加之各类工程活动影响不断加剧，地质灾害隐患风险持续高位运行，防范应对形势更为复杂。

2、工程建设剧增及局地极端气候加剧，防灾压力增大

“十三五”期间，大规模的基础设施建设活动对地质环境的扰动和改造不断加剧，其影响深度和广度不断增加，难免导致或加剧地质灾害，使之呈不断上升趋势。加之在全球变暖的背景下，极端天气出现的频率将会增加。特别是山区、河谷这些地质环境脆弱地带工程建设极易诱发滑坡、泥石流等灾害，加之施工人员流动性强，对周围环境不熟，避险经验欠缺，一旦成灾，极可能造成重大群死群伤事件，地质灾害防灾压力大增。

3、地质灾害综合防治面临新挑战

当前，全市地质灾害隐患风险底数掌握还不够准确，由地质灾害单点防范到隐患、风险双控模式仍在摸索尝试。地质灾害避险移民搬迁进入攻坚期，县城、集镇、多个人口聚居区不同程度受到地质灾害威胁，综合防治任务繁重。

4、科技防灾能力同高质量发展要求还有差距

乐山市以山区和丘陵为主，植被茂密，地质灾害隐蔽性、突发性和动态性强，“十三五”期间多处地质灾害发生在已查明的隐患点范围外。如何破解“隐患在哪里”难题，对提升地质灾害隐患识别能力提出更高要求。现有监测设备在可靠性、耐久性、经济性等方面还需提升，预警模型还不成熟，科学判识“灾害何时发生”，预警准确度亟待提高。基层防灾能力、新型智能化装备设备研发应用和地质灾害信息化支撑能力有待加强。

二、发展机遇

“十四五”时期，国际国内发展环境面临深刻复杂变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快构建。今后五年，西南地区战略位势和发展动能更加凸显，乐山市经济社会发展面临新机遇新挑战，特别是建设更高水平的平安乐山，实现社会安定和谐，对地质灾害防治工作提出了更高要求。

一是统筹发展和安全，牢牢守住安全发展底线为地质灾害防治指明了方向。习近平总书记多次就地质灾害防治工作作出重要指示，提出“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾重要论述精神。党的十九届五中全会明确提出，要“建设更高水平的平安中国”“提高防灾减灾抗灾救灾能力”“提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程标准”。2020年6月，国务院部署开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，明确将地质灾害作为重点普查对象。四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准通过的《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要“统筹发展和安全，建设更高水平的法治四川和平安四川”，明确要求“加强洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等领域监测预警和防灾减灾救灾能力建设”“有效应对各类风险挑战”，切实保护人民群众生命财产安全。

二是融入新发展格局为加快推进地质灾害防治体系和治理能力现代化建设提供有利契机。乐山市积极参与“一带一路”建设、长江经济带发展、西部大开发等国家重大战略，抢抓“成渝地区双城经济圈建设”、“一干多支、五区协同”发展格局重要机遇，落实《中华人民共和国长江保护法》关于“加强长江流域洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等灾害的监测预报预警、防御、应急处置与恢复重建体系建设”重大决策，加快实施地质灾害防治，更好服务“平安乐山”建设，以治理保安全，以安全促发展，为实现全市经济行稳致远、社会安定和谐提供地质安全保障。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，坚持新发展理念，围绕建设“平安四川”新要求，以保护人民生命财产安全为主线，以“夯基础、补短板、提质效、增能力、强监管”为基调，全面强化地质灾害风险双控、点面结合全域整治、科技创新能力提升，推动“防”的能力和“治”的标准提升，加快构建与推进四川现代化建设相适应、同高质量发展相匹配的地质灾害防治新格局，提升全社会地质灾害综合防御能力，不断增强人民群众的幸福感、安全感，为推动治蜀兴川再上新台阶、开启全面建设社会主义现代化国家新征程筑牢安全“底板”。

地灾灾害防治需服务于乐山市社会经济可持续发展，大力动员社会各方面的力量，完善地质灾害防治管理体制，以突发性致灾地质作用为重点，以人防技防为主要手段，充分调动群众防灾、避灾、躲灾的积极性，有效遏止地质环境恶化，以最大限度地减少人员伤亡、保障社会稳定为主要目的，把地质灾害防治与经济发展紧密结合起来，处理好长远与当前、整体与局部的关系，促进经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。

第二节 基本原则

一、以人为本、保障安全

地质灾害防治要把人民生命财产安全放在首位，最大限度减少地质灾害造成的损失。统筹发展和安全，把地质灾害防治作为维护公共安全的重要内容，坚持以人民为中心，将防范化解地质灾害风险作为工作方向，把提升地质灾害防治民生效益作为增进人民福祉的防治重心，最大程度地降低地质灾害威胁。

二、预防为主、风险管控

坚持防灾工作重心前移，将地质灾害防治工作从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，深入推进地质灾害风险调查评价和人技结合监测预警体系建设，提升地质灾害隐患识别能力，建立完善地质灾害风险双控体系，努力从源头上降低地质灾害风险。

乐山市地质灾害点多面广、发生频率高、危害范围大、威胁人口多，且中等以上风险区分布多、面积大，因而地质灾害的持续防治需要投入巨大的资金、物力和人力资源。因此，要做到减轻乐山市地质灾害风险，需尽可能识别地质灾害，从灾害点管控转为风险区管控、灾害点管控双控体系，从源头上降低乐山市地质灾害风险。

三、整体布局、系统整治的原则

结合乐山市地质灾害防治分区，强化乐山市地质灾害防治规划与乐山市国土空间规划的有机衔接，统筹地质灾害防治工作同国土用途管制、生态保护修复综合施策。聚焦地质灾害风险高、险情紧迫、危害大的人口聚居区、重要基础设施及重大民生工程，全域推进地质灾害调查评价、监测预警、综合治理与避险搬迁。

四、科技防灾、智慧减灾

加强地质灾害防治基础理论研究，促进新技术新方法应用和推广，加快科技成果转化，大力推进地质灾害人防技防并重防灾模式和智能化升级，努力构建更高质量、更有效率、更为安全的科技防灾体系。

五、分级负责、群防共治

坚持属地为主，分责落实。强化各级政府地质灾害防治主体责任，落实相关行业主管部门监管责任和企业直接责任。加大投入机制创新和政策支持力度，增强全社会协同防范应对能力。

第三节 规划目标

一、总体目标

到2025年，乐山市阶段性完成建立以“风险双控、全域整治、科技防灾”为核心的地质灾害综合防治体系，基本掌握本市地质灾害隐患风险底数，威胁县城、集镇等人口聚居区重大隐患风险有效降低，公众生命财产安全切实得到保障，地质灾害对经济社会和生态环境的影响显著减轻，为打造平安乐山和美丽乐山提供更加有力地质安全保障。

二、具体目标

（一）风险防控持续推进

完成市、县二级地质灾害风险调查评价与区划，结合风险调查及巡排查初步摸清乐山市农村切坡建房地质灾害隐患、中高易发区有人居住地斜坡隐患风险底数，根据省厅部署实施部分县城、重点集镇1:10000 地质灾害风险调查，有效提升隐患发现识别能力和风险管控水平。

（二）监测预警更加精细

分年度完成地质灾害群测群防任务，实现隐患点专职监测全覆盖。逐步建立群专结合监测预警体系，人防+技防监测预警水平取得明显提升。地质灾害气象风险预警预报更加准确有效。

（三）隐患风险有效降低

完成受地质灾害威胁县城、重点集镇及其他人口聚居区综合整治，“以搬为主，搬治结合”分类分级实施险情紧迫地质灾害隐患避险搬迁与治理，积极推进治理工程后期管理和维护。2021～2023年完成“乐山市地质灾害全域综合整治三年行动计划”，实现消除地质灾害隐患点531处以上，减少受地质灾害威胁人数10664人以上。2024～2025年消除地质灾害隐患点108处以上，减少受地质灾害威胁人数2000人以上。

（四）防治能力不断提升

依托省级相关平台，持续推进市、县级地质灾害隐患识别及监测预警技术服务中心建设，科技支撑和信息化保障更加凸显。地质灾害防治人才队伍、物资及装备得到有效充实，地质灾害依法防治更加高效，基层技术支撑和防灾减灾能力稳步提升，地质灾害防治关键技术科研攻关和成果转化取得新进展。

第三章 地质灾害防治分区

第一节 地质灾害易发分区

依据地形地貌、地层岩性、地质构造和人类开发活动等因素，结合滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷分布发育现状，将乐山市划分为地质灾害高、中、低、非四级易发区（附图2、附表2）。

其中，高易发区（A）划分为5个亚区，分布于夹江县西北部、峨眉山市北部-夹江县西部、金口河区中部—峨边县峨美路沿线—峨边县北部大渡河沿线—沙湾城区西侧、沙湾东部、西南部—峨边县东北部孔庙—五通桥西南部施家湾、马边县中北部—沐川县中南部等区域，分布面积为面积3575.998km²，占比 28.10%；中易发区（B）划分为11个亚区，主要分布市中区、井研县、五通桥区、犍为县、沐川县、马边县部分中山、低山及丘陵区等区域，分布面积为 1293.801km²，占比 10.17%；低易发区（C）划分为4个亚区，主要分布在灾害点密度极低或人类活动微弱甚至无人居住的高山、极高山地区或者沟谷、河流的上游地区、丘陵等大部分区域，分布面积为7261.548km²，占比50.76%；非易发区（D）划分为1个亚区，主要分布于峨—夹阶地及市中区、五通桥区、沙湾区河流沿线宽谷阶地，分布面积为595.445km²， 占比4.68%。

第二节 地质灾害风险分区

依据地质灾害易发程度、孕灾地质条件和承灾体特征，将全市划分为地质灾害高、中、低风险区三级。

地质灾害高风险区主要分布于夹江县西北部、峨眉山市北部-夹江县西部、金口河区中部—峨边县峨美路沿线—峨边县北部大渡河沿线—沙湾城区西侧、沙湾东部、西南部—峨边县东北部孔庙—五通桥西南部施家湾、马边县中北部—沐川县中南部等区域。包括已查明地质灾害隐患713处。

地质灾害中风险区主要分布于市中区、井研县、五通桥区、犍为县、沐川县、马边县部分中山、低山及丘陵区等区域。包括已查明地质灾害隐患150处。

地质灾害低风险区主要分布于灾害点密度极低或人类活动微弱甚至无人居住的高山、极高山地区或者沟谷、河流的上游地区、丘陵等区域。包括已查明地质灾害隐患33处。

第三节 地质灾害防治分区

根据全市地质灾害易发分区及风险分区，结合全市重大战略规划，统筹地质灾害防治与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“地貌单元—风险分级—地域定位—管控尺度”逻辑体系，保持各县（市、区）行政区的相对完整性，将地质灾害防治分区划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区（Ⅲ）。地质灾害重点防治区面积3575.998km²，占全市总面积的28.10%；地质灾害次重点防治区面积1293.801km²，占全市总面积的10.17%；地质灾害一般防治区面积7856.992km²，占全市总面积的61.74%（附图3、附表3）。

第四章 主要任务

第一节 推进隐患识别和风险调查评价，不断夯实地质灾害源头防范基础

一、全面开展地质灾害风险调查评价

全覆盖开展11个区、县1：5万地质灾害风险普查，加快市级1：10万成果集成与应用，查明地质灾害的动态变化情况、地质灾害承灾体及其易损性、易发性、危险性及地质灾害风险性。开展地面详细调查、评估、界定、排序可能发生的风险。健全完善地质灾害风险调查数据库，编制完成全市地质灾害风险区划图，落实差别化管控措施，实现隐患风险精细化管理。将地质灾害风险管控理念融入国土空间规划，科学规划地质灾害高易发区国土空间用途，从源头降低风险系数。对重大交通沿线、江河流域沿岸重点防范区，削坡建房等工程领域，相关主管部门及责任单位应开展风险专项调查评估，夯实地质灾害风险防控基础。

二、推进地质灾害隐患遥感识别

加强地质灾害隐患遥感识别，围绕“隐患在哪里”，依托省级地质灾害隐患识别分析中心和相关科研院所，综合运用多时序合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、激光雷达（LiDAR）等前沿技术，深入推进乐山市地质灾害隐患“空-天-地”一体化监测识别体系，提升乐山市地质灾害风险识别能力。

三、加强农村切坡建房地质灾害防治

根据川自然资办发﹝2021﹞3号 “四川省自然资源厅办公室关于加强农村房屋及周边地质灾害防治工作的通知”文件精神，为切实加强农村房屋及周边地质灾害风险隐患排查整治,规范指导农村建房地质灾害防治工作,全力确保人民群众生命财产安全，要高度重视农村切坡建房地质灾害防治工作，具体做到以下几点：

1、高度重视农村房屋安全工作

规划在3年左右时间基本完成乐山市农村房屋安全隐患整治目标任务。深化对农村房屋安全工作重要性的认识，切实履职尽责，按时保质完成目标任务，同时不断健全相关机制，常态化开展农村房屋及周边地质灾害风险隐患排查整治。

2、严格规范农村建房选址

农村房屋建设选址应当符合乐山市国土空间规划和用途管制的要求，合理避让滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害危险区。同时县级自然资源主管部门要规范选址审批程序，要在《农村宅基地和建房(规划许可)审批表》签署意见前，对农村住房建设选址及周边是否位于地质灾害危险区进行现场核实。并严格管控切坡建房，农村住房建设应避免切坡建房，山区新建农房选址困难、实在无法避免切坡堆填的，在农村住房建成完工后，要将建房是否产生新的地质灾害隐患、是否落实相应防灾措施纳入实地核查验收内容。

3、强化新建工程建设用地地质灾害危险性评估管理

加强新建工程建设用地地质灾害的危险性评估，尤其是农户集中安置点、农村产业聚集区、特色小镇以及县级以上人民政府确定的其他农村集中开发区域的地质灾害危险性评估工作，严格执行《四川省自然资源厅关于推行开展区域地质灾害危险性评估工作的通知》(川自然资发[2019]47号)规定。对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的，应当配套建设地质灾害治理工程，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行，配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的，主体工程不得投入使用。

4、加强地质灾害隐患动态巡排查

充分发动群众,并紧紧依靠驻守专业地勘队伍力量,将靠山靠崖、临沟临坎的农村房屋及周边纳入地质灾害隐患“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”常态化巡查和“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”动态排查范畴,对排查发现威胁农村房屋安全的地质灾害隐患，要按照《地质灾害防治条例》等相关要求，实事求是厘清责任，科学分类处置，全力确保安全。

第二节 推行隐患点和风险区双控模式，构建地质灾害风险双控格局

一、建立地质灾害风险双控管理体系

建立地质灾害风险双控管理体系。积极推进地质灾害风险调查评价成果应用，开展地质灾害风险双控试点，探索构建地质灾害隐患点“专职监测员”和地质灾害风险区“网格员”双控体系，不断完善“网格化”管理机制。推动构建市、县二级地质灾害风险管控联动联控机制和互联互通风险管控平台，加强汛期地质灾害风险管控。

二、加强国土空间规划管控和用途管制

加强国土空间规划管控和用途管制。结合乐山市国土空间总体规划“双评价”和“双评估”，以地质灾害风险防控为基础，以优化用地布局为导向，以安全稳定和可持续发展为目标，促进地质灾害防治与城镇国土空间规划有效衔接，实现人与自然和谐共生。探索建立地质灾害风险源头管控机制，加强地质灾害高易发区和极高、高风险区国土空间规划和用途管制。严格落实地质灾害易发区工程建设等领域地质灾害危险性评估制度，加强评估成果运用与监管。

三、加强地质灾害隐患、风险动态管理

加强地质灾害隐患、风险动态管理。在地质灾害“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”三查基础上，建立完善地质灾害风险排查制度，逐年开展地质灾害隐患点和风险区巡排查，将“网格员”等纳入风险数据库管理，实现对地质灾害隐患数据库及风险区数据库常态化动态更新管理与维护。

市、县级人民政府要建立健全年度地质灾害隐患排查制度，组织对本地地质灾害隐患点开展经常性巡回检查以及对突发地质灾害点的应急调查。根据每年乐应急委下发的《关于加强汛期自然灾害防灾减灾工作的通知》，排查工作要做到“隐患排查整100%到位，各地各有关部门要按照雨前排查、雨中巡查、雨后核查的要求，聚焦山洪和地质灾害偏重的村镇、集市、景点、桥梁、路段、学校、医院、居民聚居点等人口密集区，沿江两岸、施工场地营地、旅游景区、企业尾矿废渣堆积区等重点部位，地质灾害治理工程、水库水电站、江河防洪工程、在建涉水工程、城市排涝管网、尾矿坝等重要设施，组织专家力量，发动基层干部群众，做到常态化、动态化拉网式人口密集区，沿江两岸、施工场地营地、旅游景区、企业尾矿废渣堆积区等重点部位，地质灾害治理工程、水库水电站、江河防洪工程、在建涉水工程、城市排涝管网、尾矿坝等重要设施，组织专家力量，发动基层干部群众，做到常态化、动态化拉网式100%隐患排查到位。对排查出的隐患逐一登记造册，落实监测、避让、治理措施，实行动态台账管理，抓早抓小、分门别类、闭环管理，确保隐患整治排险100%到位。对短期确实无法消除的隐患要落实应急度汛和防范措施，对已完成整治的要开展好“回头看”。

第三节 持续着力人防+技防并重，健全完善群专结合监测预警体系

一、完善地质灾害群测群防网络

健全市、县、乡、村、组、点“六级群测群防网”，加强技术装备设备配备和业务技能培训。根据地质灾害风险调查评价结果，有针对性地设置重点监测区，开展重点区域监测。完善监测责任人及专职监测员台账管理和奖惩机制，深入推进“青春志愿·守护生命”志愿者参与地质灾害防治工作，提升公众防灾参与度。

二、推广“空心村”地质灾害群测群防

根据乐市地灾指办﹝2021﹞2号 《乐山市地质灾害指挥部办公室关于印发乐山市“空心村”地质灾害防治工作方案的通知》文件精神，我市广大山区农村是地质灾害防治工作的重点区域，由于青壮年劳力大量外出务工求学，加之部分地方地质灾害监测员年龄普遍偏大、受威胁群众以老弱妇幼及留守儿童居多等“空心村”化地质灾害防范问题已成为制约基层防灾能力提升的“短板”，各地要充分认识加强“空心村”地灾防范薄弱环节摸排及查漏补缺工作的重要性、必要性和紧迫性，采取各项措施提升“空心村”地质灾害预警响应、主动避险能力，确保一旦接到预警受威胁群众撤得快、安得稳、有保障，有效化解“空心村”地质灾害防范风险。具体工作方案如下：

1、各区县自然资源局要组织各级力量摸清辖区内“空心村”隐患点数量及其转移避让中需要帮扶的人员情况，登记造册、录入市地质环境基础数据填报管理系统中空心村采集表、结对帮扶表，并动态更新；将受帮户、接帮户（人）各 1名家庭常住主要人员纳入接收地质灾害气象风险预警信息范围，确保预警信息能第一时间传到“空心村”并到点到人，提升预警响应时效；充分依靠专业技术支撑单位技术力量，全覆盖“空心村”防灾知识宣传培训和避险演练；积极统筹协调，将有条件的志愿者纳入接帮户，申请予以接帮户适当经费补助。

2、乡（镇）政府要整合村组干部、监测人、党团员、基层民兵、驻村帮扶干部等骨干力量，对每个需帮扶对象至少落实1个接帮户（人），保证在收到转移通知后，负责受帮农户家庭成员清点，协助实施避险转移，并安排到安全避难场所；明确受帮户、接帮户和村组权责，建立避险帮扶考核机制，掌握结对帮扶运作情况，予以考核；根据考核情况，动态调整接帮户，选择责任心强、能胜任人员担任；完善临时避险点建设，保障转移避险期间群众吃住。

3、村组在县、乡组织下，识别、掌握“空心村”隐患点需帮扶人员情况，动态更新上报；根据“空心村”隐患点情况，采取受威胁群众互助、邻里互助等方式，选择村组干部、监测员、党团员、骨干群众作为接帮户；发出转移响应后，组织接帮户迅速到位，帮助需帮户转移避让，做好转移期间管控，杜绝人员私自返回。

4、监测员负责“空心村”隐患点日常监测工作、做好监测记录；收到地质灾害气象风险预警信息、监测设备预警信息时要立即开展监测、核实并持续关注，发现异常情况立即上报。必要情况下立即发出预警避让信息，动员受威胁群众转移避让。

5、接帮户收到预警信息后，要保持持续关注；接到转移通知后，负责受帮户家庭成员清点、协助实施避险转移，协助安排受帮户到安全场所避险和转移期间吃住；受帮户应对自身安全负责，并主动配合村社组织实施的避险转移。根据川委厅﹝2021﹞34号“关于进一步做好主汛期防汛减灾和地质灾害防治工作切实保障人民群众生命财产安全的通知”文件精神，各区县要严格落实“提前避让、预防避让、主动避让”的刚性要求，在降雨来临前或出现成灾迹象时，要及时采取转移或疏散受灾害威胁人员、关闭或限制使用易受灾害危害场所等预警措施，坚决防止群死群伤事件发生。特别是针对“空心村”，要严格落实避险结对帮扶措施，提升主动避险能力，确保一旦接到预警信息，受威胁群众撤得快、安得稳、有保障。严格落实“三个紧急撤离”，即在危险隐患点发生强降雨时，紧急撤离；接到暴雨蓝色及以上预警或预警信号，立即组织高风险区域群众紧急撤离；出现险情征兆或对险情不能准确研判时，组织受威胁群众紧急避险撤离。坚决落实转移避险措施，对不愿撤离人员要迅速采取强制撤离措施，做到“应转必转、应转尽转”。

三、加强群专结合监测预警

推动地质灾害自动化专业监测与专职监测融合，加大 GNSS（全球导航卫星系统）地表位移监测仪器、自动化雨量站、裂缝计等普适型专业监测设备安装与应用，充分发挥专业监测实时监测、动态跟踪、快速预警和辅助决策等功能。健全完善地质灾害专业监测设备运行与维护机制，加大政府购买服务力度，探索运用 EPC 工程总承包模式，推动构建“政府主导、专家支撑、专业维护、专人使用”的专业监测预警体系。

四、强化数据积累和综合研究

开展乐山市已建地质灾害专业监测点及监测预警平台的数据传输、信息报送、产品制作、预警发布及对地质灾害极高、高风险区风险管控的支撑服务。加强地质灾害专业监测预警数据的动态跟踪、收集、分析和研究，探索提升技防精准预警水平的有效途径。

五、推进地质灾害气象风险预警预报

基于国家、省地质灾害气象预警互联体系建设框架，建立市、县二级地质灾害气象风险预警预报平台，实现互联互通，提高预警质量和预警效率。结合气象短临预报数据，叠加地质环境条件，开展“实时+短临”地质灾害风险预警服务工作，利用地灾智防APP提升信息推送效率。建立完善资源共享机制，推进自然灾害多灾种预警系统和数据融合，提升预警合力。

第四节 分类分级实施搬迁与治理，建立地质灾害全域综合整治模式

一、建立点面结合全域综合整治体系

坚持以防为主、主动防控、综合施策，面上优先降低乐山市受威胁县城、重点集镇等人口聚集区地质灾害重大隐患风险，点上突出按照受地质灾害隐患威胁状况分类分级统筹实施搬迁、排危和治理、核实销号，有效降低重大隐患威胁，构建“科学防控、分级防治、系统推进、重点突出”的地质灾害全域综合整治体系。

二、重点城镇分类综合整治

针对乐山市受地质灾害威胁的峨边县县城、金口河区县城，共对18处地质灾害隐患点开展分类综合治理。对县城周边和县域范围内均无可利用空间或险情紧迫、高风险短期难以疏解的，实施工程措施以降低隐患威胁；对县城周边或县域内有可利用空间的，通过以搬为主，优化空间布局或者采取搬治结合，加强功能疏解、限制场镇规模等措施，打造中心镇（村）以化解安全风险。

三、地质灾害隐患分级搬迁与治理

充分运用“以搬为主”、“搬治结合”手段，优先实施受地质灾害威胁掉边掉角农户的避险搬迁，巩固脱贫攻坚成果。开展威胁30人及以上且险情紧迫、较紧迫的地质灾害隐患点综合整治，有效降低重大地质灾害风险。对威胁30人以下且险情紧迫、地质灾害隐患点实施避险搬迁，保护受地质灾害威胁群众的生命财产安全。对已完工的治理工程及时清淤腾库、加固处理，有效恢复原有治理工程防灾功效。

（一）地质灾害隐患搬迁避让

1、地质灾害临灾紧急避险搬迁

通过地质灾害隐患点的监测，预报或警报，地质灾害临灾征兆明显时，则应对地质灾害危险区的居民紧急疏散，将人员迁至安全区。疏散计划的内容包括疏散的地域范围、时间期限、交通运输工具及路线安排，疏散的具体户数及有关财产的安排，对公路、航道等交通运输有影响进，应明确限制停运的区间及时间，并建立统一指挥的行政组织系统。

2、地质灾害区群众的避险搬迁

对引发因素频繁、临灾征兆明显、治理难度大、治理费用高、威胁对象以农村分散农户为主，采用工程措施不经济的地质灾害隐患点；地质灾害不稳定、临灾征兆明显，经与工程治理方案比较认为搬迁避让技术更可行、经济更合理的地质灾害隐患点；规划列入监测预警的隐患点，经一段时间监测后发现其稳定性恶化，并符合上述搬迁避让条件的地质灾害隐患点；上述地质灾害隐患点应采用搬迁避让手段进行防治。地质灾害避险搬迁措施要应征询地方政府的防灾安排及农户意愿，应根据其紧迫性，分期分批实施，力求做到“搬得出、稳得住、能致富”，可结合城镇建设、景区建设、新农村建设等项目，尽可能使搬迁农户生产生活条件不降低，避免不和谐因素。

3、工程建设对地质灾害的避让

工程建设规划尽可能避开地质灾害易发区和重要地质灾害隐患危险区，无法避开的必须先采取相应的工程防范措施，先减灾，后建设。要实现这一目标，对建设用地进行地质灾害危险性评估，加强重要工程建设项目的工程地质勘察工作是重要的措施。《地质环境防治条例》等相关法律法规已明确规定，对重要工程建设项目必须进行地质灾害危险性评估，在对建设用地的地质灾害危险性评估，确定建设用地的适宜性，对受到地质灾害威胁，或可能因工程建设诱发地质灾害，并对工程建设和人民生命财产形成威胁的不适宜建筑用地，应采取避让，或先治理后开发，或采用开发性治理的方法，消除地质灾害的危害。目前，建设用地地质灾害危险性评估工作已全面开展起来，拟建工程项目需特别注意按照国家规定做好建设用地地质灾害危险性评估工作和地质灾害防治。此外，矿产开发工作也开始加大管理力度，矿山采矿进行公开招标挂牌出让，并实行矿山地质环境恢复治理保证金制度，在矿产开发中及矿山闭坑以后要做好矿山环评和地质灾害防治工作，避免矿产开发诱发地质灾害带来的危害。

4、避险搬迁的方式

搬迁避让方案主要根据农户实际条件如距灾害点附近有无可搬迁避让宅基地，村社对宅基地的调整情况及乡镇新农村规划安排等综合确定。安置方式主要采取就近相对集中的方式，这样有利于乡村一级政府的行政管理，同时有利于基础设施如道路、水电等配套解决，有利于尽快改善搬迁避让户的生产生活条件。选址时在尽量保证安全的前提下，尽量考虑使新址的生产生活条件较以前有明显改善，这样才使得搬迁避让户能“搬得出、稳得住”。

（二）地质灾害隐患工程治理

1、工程治理原则

工程治理应放在地质灾害分布集中、规模和危害性大、经济损失巨大的重点地区、不能避让的灾害点或工程治理费用低效果好的灾害点。工程治理要重视社会经济效益，采取科学和经济合理的工程治理方法，统一规划安排，分期分批逐步治理一些目前威胁严重、影响和危害大的地质灾害点。重点地质灾害点的工程治理在治理前需要进行必要的综合工程地质勘查或调查，查明灾害体的类型、分布规模、成因机制、发展趋势和危害程度，并作出稳定性评价，提出经济合理和技术可行的工程治理方案和应急防治措施。

2、工程治理措施

针对乐山市滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷四种灾种，分别采取不同的工程针对措施，合理进行工程治理。

四、开展地质灾害核实销号

根据国家出台的相关地质灾害销号要求、原则与程序，结合乐山市实际情况，对于已进行工程治理、排危除险、避险搬迁的隐患点以及多年来无明显变化的群测群防点进行核实销号。

（一）地质灾害核实销号原则

1、地质灾害隐患点销号工作应收集已有地质灾害勘査、设计、治理、 监测、搬迁、群测群防、排査等资料，经现场调査核实与综合评估后确定。

2、现场核实为非地质灾害隐患点，应进行销号。

3、只进行应急抢险或局部治理、局部搬迁，且地质灾害隐患未彻底消除的，不应销号。

4、岩质滑坡、危岩和专业监测的地质灾害隐患点一般不应销号，若销号，应专门论证。

5、滑坡前缘受水库水位或江河影响的地质灾害隐患点不应销号。

6、经销号的地质灾害隐患点，应保留在地质灾害数据库中并定期回访，后期动态管理中若出现新的险情，应重新纳入地质灾害防治体系进行管理。

（二）核实销号工作程序

地质灾害隐患点销号工作程序按以下执行：

1、对地质灾害险情已经消除或已无威胁对象的群测群防专职监测点，由当地乡镇人民政府负责及时组织现场确认，同时在征求当地村委会（居委会、社区、街道）意见的基础上据实填报地质灾害隐患点销号登记材料并予以销号，报县级自然资源部门备案。

2、市（州）自然资源部门统一核实汇总辖区已进行销号的地质灾害隐患点，并按月报送省自然资源部门。

3、省地质环境监测总站负责及时将已销号的地质灾害隐患点从全省地质灾害群测群防专职监测数据库中移出，同时做好相关备份管理工作。

（三）地质灾害隐患点销号评判要求

1、工程治理类

（1）治理工程竣工验收为合格，效果监测结论为稳定的可进行销号，地质灾害治理工程效果监测为稳定应同时满足以下3个条件：

①效果监测1个水文年以上确定为稳定；

②现状主体工程（抗滑、支挡结构等）外观完好；

③地表外观巡査无新的明显变形迹象。

（2）治理工程验收为合格，但无效果监测的，其主体治理工程完好，治理后地表外观巡査无明显变化，可按群测群防点销号技术要求进行销号。

2、避险搬迁类

避险搬迁地质灾害点销号应同时满足以下3个条件：

（1）地质灾害影响范围内除耕地以外的其它保护对象已全部搬迁；

（2）实施搬迁后原房屋建筑已经拆除，居民不存在回流的可能；

（3）避险搬迁地质灾害点已经设置警示标志或防护设施。

3、群测群防类地质灾害隐患点销号评判要求

群测群防地质灾害点销号应同时满足地质灾害宏观稳定性判断为稳定，最低监测年限内的监测数据无明显变化及最低监测年限内灾害体无明显变形迹象。

（1）对于地质灾害险情为小型的，应同时满足地质灾害宏观稳定性判断为稳定、群测群防近3个水文年以上监测数据无明显变化及近3个水文年内灾害体无明显变形迹象；

（2）对于地质灾害险情为中型的，应同时满足地质灾害宏观稳定性判断为稳定、群测群防近4个水文年以上监测数据无明显变化及近4个水文年内灾害体无明显变形迹象；

（3）对于地质灾害险情为大型或特大型的，应同时满足地质灾害稳定性判断为稳定、群测群防近5个水文年以上监测数据无明显变化及近5个水文年内灾害体无明显变形迹象。

4、地质灾害隐患点销号资料整理要求

（1）按地质灾害隐患点的现状处置措施，分别填写相应的销号说明表；

（2）对于单个销号的地质灾害点，应填写单点销号说明表，并附原销号点的群测群防卡片、自然资源部门的地质灾害隐患点销号备案登记表、销号点相关证明材料等；

（3）对于以区县或乡镇为单位集中进行地质灾害隐患点销号的，应编制地质灾害隐患点销号报告，报告内容应包括目的、任务、销号工作范围、执行的技术标准或要求、工作概况、销号点的分类、基本概况、销号依据、结论建议等；

（4）地质灾害隐患点销号报告附件应包括销号点汇总表、原销号点的群测群防卡片、销号说明表、自然资源部门的地质灾害隐患点销号备案登记表、销号点相关证明材料。

销号点相关证明材料应包括以下内容：

工程治理地质灾害点：应附该地质灾害点治理工程竣工验收报告、效果监测报告。

避险搬迁地质灾害点：应附责任单位出具的搬迁情况说明、主管部门出具的验收证明文件。

群测群防地质灾害点：应附责任单位出具的群测群防监测数据无明显变化证明文件工程建设活动导致灾害体已经灭失的，应附该工程活动与灾害体的相对位置、开挖前后照片等资料。

5、地质灾害隐患点销号后期管理

（1）已批准销号的地质灾害隐患点应在所在地县级以上人民政府自然资源主管部门进行备案，并予以公告；

（2）己批准销号的地质灾害隐患点应纳入地质灾害管理数据库，并填写已销号地质灾害隐患点回访表，进行后期管理和回访，以加强动态管理；

（3）销号的地质灾害隐患点回访应由责任单位或责任单位委托专业技术单位完成，原则上一年不少于一次，在遇到极端天气时，也应进行回访，如有除耕地之外的保护对象且有新的变形险情时，应重新纳入地质灾害群测群防体系，并及时更新地质灾害数据库信息。

五、开展地质灾害“工程治理＋”

按照“谁投资、谁受益”原则，充分利用生态移民、新农村建设、土地整治、生态环境保护等政策，采取政策性支持和市场化手段，拓宽资金投入渠道，以消除地质灾害威胁为基础，因地制宜打造兼顾生态修复、生态旅游开发等“有投入、有产出”综合治理项目，实现防灾减灾与富民安居有机结合。

第五节 加大科技创新和科研投入，提升信息化支撑服务水平

一、加强地质灾害技术支持智能化水平

充分利用5G、物联网、云计算、人工智能等前沿技术，开发地质灾害隐患点和风险区双控智能化软硬件设备，为各级防灾人员提供详细直观的管理手段。升级和推广配套应用程序，推动社会公众便捷化识灾防灾避灾。拓展地质灾害项目管理系统模块，为地质灾害项目和资金科学化管理提供智能化支持。市、县逐步建设地质灾害监测预警和风险管控调度中心，为实现及时高效预警提供决策支撑服务。

二、推动地质灾害防治一体化平台升级

加快地质灾害防治一体化平台升级改造。依托现有省级地质环境管理信息系统、省级地质灾害气象预警预报系统和省级地质灾害监测预警平台，升级打造乐山市地质灾害防治管理一体化平台，运用四川地灾智防APP，实现数据互联互通，整体提升地质灾害监测预警、会商调度、辅助决策及项目和资金管理效率。鼓励各地、各企事业单位基于地质灾害智慧防灾云系统研发拓展地质灾害防治数字化模块和分布式系统，逐步实现“平台共用、数据开源、研发聚力、受益共享”。

三、加快地质灾害防治关键技术科研攻关

依托四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院，加强同国内外科研院所、地勘队伍及高新企业合作，重点围绕乐山市地质灾害成灾机理、风险调查模型方法、综合遥感融合分析技术，以及地质灾害智能化监测预警与风险防控等技术攻关，积极开展具有前瞻性的科技项目，强化创新成果融合应用。鼓励地方单位积极开展地质灾害前沿科技创新项目（课题），不断提升地质灾害防治科技研用水平。

第六节 推动地质灾害防治能力建设，增强全社会防灾抗灾能力

一、提高地质灾害专业技术支撑水平

结合乐山市地质灾害防治工作分区，深入推进市、县级应急技术核心保障体系建设，提升地质灾害应急技术支撑装备配备。市、县两级购买技术支撑服务和开展应急装备升级，为快速、及时、高效实施地质灾害应急处置提供保障。

二、加强地质灾害人才队伍建设

加强地方专业技术人才队伍建设，加大中青年技术骨干培养力度。加大对科研机构、重点实验室、工程技术研究中心、地勘队伍等科研平台的支持力度，组建一批地质灾害防治高端人才智库，造就一批有影响力的地质灾害防治创新团队和人才。健全完善培训机制，加强人才管理，提高基层地质灾害管理服务能力。

三、健全地质灾害法规政策和管理制度

推进以地方性法规、地方政府规章和政策文件共同构成的新时期地质灾害法规政策体系建设。制定涵盖风险管控、项目资金管理等制度规范，形成权责更加明晰、管理更加顺畅的地质灾害管理制度体系。健全完善市级地质灾害和技术标准体系，强化行业监管，规范乐山市市场秩序和从业人员执业行为，提升地质灾害防治管理标准化水平。

四、提升基层防灾减灾能力

实施基层动员能力建设，鼓励和支持市、县政府通过政府购买服务、建立工作联动机制等方式引入专业地勘单位、志愿者和行业专家等力量参与基层防灾工作，充实基层防灾力量。建立健全地质灾害防治科普产品体系，提升群众避险撤离自觉性和自救互救能力。每年全覆盖逐点逐区、县开展至少一次宣传培训和避险演练，持续提高识灾防灾避灾意识和能力。

第七节 严格落实推进“十二个百分之百”防灾减灾工作

根据乐应急委〔2021〕1 号 “关于加强汛期自然灾害防灾减灾工作的通知”文件精神，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示批示精神和李克强总理等中央领导同志批示要求，全面落实中央、省委省政府和市委市政府关于防汛减灾、地质灾害防治和安全生产工作系列部署，着力防范化解汛期重大洪涝和地质灾害等自然灾害风险，乐山市防灾减灾工作要做到以下几点：

1、监测点责任人100%挂牌上墙：各地各有关部门要结合换届工作，务必在主汛期前及时调整完善各部门、行业等各类风险隐患点监测点责任人，及时更新到位，公开信息，确保 100%挂牌上墙，群众知晓；

2、逃生路线标识100%设置到位：各地各防汛指挥部、地灾指挥部要根据各部门、各行业等各灾害点风险的实际情况，制定应对方案和群众疏散逃生路线，确保群众科学有序撤离。各灾害点要制作醒目的逃生线路标识，务必主汛期前100%设置到位；

3、预防预告明白卡100%发放到位：各地各有关部门要加强防灾减灾宣传，特别是要制定简单易懂的预防预告明白卡，100%发放到每一户，切实提高老百姓的主动避险意识和抗灾自救能力；

4、预警预报100%覆盖到位：各级自然资源、水务、应急、气象、水文等部门要健全监测预警联动机制，重点做好重点城镇、河流、暴雨区、山洪地质灾害易发区的精细化预报，确保监测预警数据及时推送至防灾责任人和监测巡查人员，确保第一时间把预警信息通知到村、到户、到人，确保预警预报100%覆盖到位。各级通信行业主管部门要协调各运营商主动承担起防灾减灾社会责任，配合各部门，第一时间向我市市民推送预警预报信息，做到手机用户端100%发送；

5、隐患排查整治100%到位：各地各有关部门要按照雨前排查、雨中巡查、雨后核查的要求，聚焦山洪和地质灾害偏重的地段，组织专家力量，发动基层干部群众，做到常态化、动态化拉网式100%隐患排查到位。对排查出的隐患逐一登记造册，落实监测、避让、治理措施，，确保隐患整治排险100%到位。对短期确实无法消除的隐患要落实应急度汛和防范措施，对已完成整治的要开展好“回头看”；

6、地下停车场、电力设施、饮用水、油库、通讯基站等100%防范到位：各地各有关部门要制定地下停车场、电力设施、饮用水、油库、通讯基站等重要民生设施突发事件应对方案，建立专门处置队伍，储备充足的装备物资，做到100%防范到位，确保灾情对群众的生产生活影响最小化；

7、避险演练100%开展：各地各有关部门积极开展以疏散逃生、应急避险为主的群众性演练，要在主汛期前开展山洪地灾隐患点、河心孤岛、水库电站、沿江沿河重点防汛区域等重点部位重点区域突发事件应对方案演练，确保避险演练100%，群众广泛参与；

8、基本应急抢险救灾物资100%准备到位：各地要针对汛期自然灾害抢险救援特点，加大抢险救援物资储备和摸底，确保各类抢险救援物资100%准备到位；

9、基层第一时间开展应急抢险救灾的队伍100%组建到位：地要结合撤乡并镇和撤组并村的情况以及基层换届工作，抓紧组建完善基层应急抢险队伍，确保主汛期前  100%组建到位；

10、重点工程建设100%又好又快推进：各地各有关部门要抓紧推进灾后重建工程（含群众灾害房屋重建工程）、水毁河堤修复工程、山洪地灾整治工程、城市防洪排涝工程、道路交通危岩排除工程、沿江化工企业防洪工程和应急设施工程等工程建设，确保主汛期前100%的建成投入使用；未能完成影响使用的要制定突发事件应对方案，确保安全度汛；

11、划片包干，网格管理100%覆盖扎根到位：各地各级要建立市包县、县包镇（街道）、镇（街道）包村（社区）、村（社区）包组、组包联保体、联保体互包互助的六级防灾减灾的分级包干责任机制，实现自然灾害防范应对工作不落下一个单位、一个人的全方位责任体系，全面实现防灾减灾网格管理 100%覆盖；

12、见人见事见物见行动的领导责任100%落实：各地各部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，压紧压实属地党委、政府防灾减灾主体责任、部门监管责任和防灾人员直接责任，见人见事见物见行动的领导责任落实要100%，各级要建立责任包干台账，责任包干要深入落实到村（社区）一级。

第五章 重大工程

第一节 地质灾害风险调查评价工程

一、1：5万地质灾害风险调查评价

2020年乐山市已完成10个区县1：5万地质灾害风险调查评价，拟规划2021年前完成剩余金口河区1：5万地质灾害风险调查评价，阶段性查明各区、县的地质灾害发育条件、地质灾害隐患分布，分析和判断地质灾害体的活动特征及稳定性，明确地质灾害易发性、危险性、易损性、风险性的等级，提出地质灾害防治对策与措施建议，编制地质灾害风险区划图、地质灾害防治分区图和地质灾害风险调查评价报告，优化地质灾害调查数据库，基本摸清乐山市地质灾害风险底数。

二、乐山市1:10万地质灾害风险调查评价成果集成

2022年完成全市1：10万地质灾害风险调查评价成果集成，推动建立全市地质灾害数据库，逐步做好乐山市地质灾害风险管控基础数据支撑。

三、全市域地质灾害隐患综合遥感识别

根据省厅部署，依托省级地质灾害隐患识别分析中心和相关科研院所，以多时序合成孔径雷达干涉测量 （InSAR）、激光雷达（LiDAR）数据为主，逐年对全市域12726.79平方千米开展地质灾害隐患不同尺度、多层次、长时序、高精度、全覆盖识别，圈定重大地质灾害隐患和动态评价隐患风险，构建乐山市省地质灾害隐患“空-天-地”一体化监测识别体系。

四、切坡建房专项调查

规划在3年左右时间基本完成全市农村房屋安全隐患整治目标任务。深化对农村房屋安全工作重要性的认识，切实履职尽责，按时保质完成目标任务，同时不断健全相关机制，常态化开展农村房屋及周边地质灾害风险隐患排查整治。

第二节 地质灾害风险管控工程

一、地质灾害风险管控试点及推广

根据4区1市6县地质灾害风险调查评价报告，各区县划分了风险区等级。对于划分的高风险区、极高风险区，应纳入管控体系。对于各级风险区，应努力推进动态管控地灾风险，促使乐山市地质灾害防控方式由“隐患点防控”向“风险源头管控”。

探索并推广地质灾害隐患点“专职监测员”与地质灾害风险区“网格员”双控管理体系，有序拓展地质灾害风险管控试点区域。根据“乐山市地质灾害指挥部办公室关于印发《乐山市地质灾害防治网格化管理实施方案》的通知”，深入贯彻落实市委防汛减灾工作专题会议精神,切实提升全市地质灾害防治能力，在全市范围内实施地质灾害防治“划片包干、网格管理”，总体目标为按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，做到精细化网格化管理地质灾害防治工作。实行全市现有在册地质灾害隐患点、各行业已查明隐患点、各辖区新增隐患点“划片包干、网格管理”全覆盖，分类落实防范整治措施，降低地质灾害风险，最大限度减少人员伤亡和财产损失，努力实现全市地质灾害“零伤亡”目标。建议网格化管理主要分为以下两部分：

（一）划片包干

在乐山市行政区域范围内按4区1市6县划片包干网格管理地灾风险。以“市、县、乡、村、组、点”六级防灾责任链条为基础，以县（市、区）、乡（镇、街道）、村（社区）、组（社）的行政区划为片区，建立划片包干责任制，逐级划片包干，逐级落实工作职责，全面抓细抓实片区内地质灾害防治工作。各县级领导、县级地质灾害指挥部成员单位对辖区内乡镇（街道）的地质灾害防治工作包干负责，各乡（镇、街道）领导班子成员对辖区内村（社区）的地质灾害防治工作包干负责，各村（社区）班子成员对辖区内组（社）的地质灾害防治工作包干负责。

（二）网格管理

按照“任务担当、方便管理、界定清晰、责任明确”的原则，分别在市、县、乡镇（街道）、村社多层面构建风险管控网格化管理体系。

市县镇级层面由市县主管领导及相关部门负责人、市县自然资源局及相关部门负责人构成；村（社区）层面由村“两委”主要负责人和驻村第一书记、村干部和驻村工作队员、村民（居民）小组长、志愿者和普通党员等构成。各村社是本行政区域内地质灾害防治的责任主体，村社主要负责人对辖区内地质灾害防治负总责。

镇政府成立地质灾害防治网格化管理工作领导小组，领导全镇地质灾害防治网格化管理工作。镇长任组长，分管副镇长任副组长，领导小组下设办公室，具体负责全镇地质灾害防治网格化管理日常工作，县自然资源局部门主管领导兼任办公室主任。各村社要相应成立地质灾害防治网格化管理领导组织，负责辖区内地质灾害防治网格化管理工作。以镇为单元，设立风险管控网格责任人、风险管控网格管理员、风险管控网格专管员、风险管控网格员、风险管控网格指导员五类管理人员，分工承担网格内的地质灾害防治工作任务。

风险管控网格责任人一般由镇长、镇主管地质灾害副镇长担任；

风险管控网格管理员一般由县自然资源局部门主管领导担任；

风险管控网格专管员一般由村社党支部书记或主任担任；

风险管控网格员（常驻）由当地专职监测员、社区工作人员、企事业单位安全负责人（或安全员）、志愿者等担任。

二、城镇地灾防治风险评估与国土空间管控

探索建立地质灾害风险源头管控机制，衔接地质灾害高易发区和极高、高风险区国土空间规划和用途管制，严格落实地质灾害易发区工程建设等领域地质灾害危险性评估制度，加强评估成果运用与监管。

在地质灾害易发区进行较大规模的工程建设，要进行建设用地地质灾害危险性评估，在地质灾害中易发区和不易发区的较大规模的工程建设，也要尽量进行建设用地地质灾害危险性评估。开展此项工作，能使工程建设不致破坏地质环境形成地质灾害，或工程建设免遭地质灾害。工程设计和施工中注意加强地质环境保护，减少人为破坏，避免因开挖、弃土、排水而诱发斜坡松散堆积物的滑坡、崩塌。对于各类工程建设所形成的不稳定边坡应采取必要的挡墙、保坎等护坡措施。特别是地质灾害易发区农户在新建房屋、改扩建旧房时，必须对建房地址区进行地质灾害危险性评估（或专家、乡镇专业人员进行预测），避免新建筑又处于地质灾害危险区。加强矿山开采特别是乡镇、村办和个体采矿企业的统一规划管理，主要是加强页岩砖厂、采石场、采沙场地质灾害危险性评估工作的开展和生产过程中的监督检查，做到持证开采和有序开采，使矿山开采与地质环境保护同步进行。

三、年度地质灾害隐患、风险排查

“十四五”期间11个区、县每年度严格落实地质灾害隐患“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”常态化巡查和“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”动态排查，对全市现存的896个地质灾害隐患点和规划期内新增的隐患点的变形特征发展趋势及危害对象逐一排查，核实地质灾害隐患点的增减情况及原因，并做相应的防治措施调整。完成风险区动态管理及风险等级排序工作，并动态更新地质灾害隐患数据库及风险数据库。

第三节 地质灾害监测预警工程

一、群测群防专职监测

乐山市共有地质灾害省级预案点44个、市级预案点114个、县级预案点738个，地质灾害隐患点实行分级管理，下级对上级负责，明确职责，层层把关。由政府提供公共监测岗位，安排以村社干部和骨干群众为主体的1098名专职监测员开展动态巡查和监测预警。保证汛期地质灾害监测预防网络24小时畅通，加强地质灾害巡回检查坚持和完善汛期24小时值班制度、防灾巡查制度和灾情报告等制度。“十四五”期间专职监测队伍建设方案如下：

1、选强配齐地质灾害隐患点监测员

对地质灾害点附近村民的文化程度、年龄等情况进行综合考虑后，选择责任心强、文化程度较高的人员作为地质灾害监测员，同时各区、县自然资源局应对监测员的工作进行不定期的抽查，抽查的内容主要包括监测员监测信息的记录是否规范，对地质灾害的基本知识、临灾预兆特征、避险路线和避险地点等是否清楚，同时年底应对各地质灾害点监测员当年的工作进行考核，对不认真负责，责任心不强，不能胜任地质灾害监测工作的监测员及时进行更换。全市896个地质灾害隐患点均落实专职监测人员，明确联络方式，确保通讯畅通无误。对于规划期内新增的地质灾害隐患点，各镇（乡）应及时落实监测员并配发必要的监测设备和费用。

监测人员的配备按受威胁人数100人以上的点设专职监测人员3名，受威胁人数50人以上100人以下的点设专职监测人员2名，受威胁人数50人以下的点设专职监测人员1名，确有需要的个别隐患点可增加1名监测人员。各县、区需建设的专职监测人员数量详见表5.3-1。

表5.3-1 各县、区建设的专职监测人员数量表

| 区、县 | 市中区 | 五通桥区 | 沙湾区 | 金口河区 | 夹江县 | 犍为县 | 沐川县 | 井研县 | 峨边县 | 马边县 | 峨眉山市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（人） | 28 | 57 | 68 | 70 | 83 | 19 | 82 | 42 | 263 | 162 | 172 |
| 合计（人） | 1098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本装备 | 发卷尺、钢钉、油漆、手提扩音器、报警铜锣、手电筒、雨衣、雨靴、记录本、无线裂缝伸缩仪、监测记录笔和监测手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测员费用 | 补助*：3600元/人·年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、提高监测员监测能力和防治水平

有针对性地对辖区内专职地质灾害监测人员进行岗位培训，可采取集中培训，也可采用现场培训的方式，培训的主要内容有：①对滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等各类灾害种类的认识，以及各类灾害的基本要素；②各类地质灾害发生的前兆特征；③地质灾害发生时应如何应急避险；④地质灾害的日常的简易监测方法和监测记录的规范填写；⑤明确撤离路线和应急避险地点。通过培训，目的在提高地质灾害监测员的预防和处置突发性地质灾害的能力，能够使用简单仪器监测地质灾害。

3、充分调动监测人员工作积极性

确保资金专款专用，及时的拨付地质灾害监测员的工作经费。同时为每位专职监测人员购买汛期监测工作意外伤害保险，充分调动了专职监测人员的积极性。

4、切实加强隐患监测工作必要投入

统一购置监测记录笔和监测手册，为监测人员购置配发卷尺、钢钉、油漆、手提扩音器、报警铜锣、手电筒、雨衣、雨靴、记录本和无线裂缝伸缩仪等基本装备。

二、群专结合监测预警研究及技术服务

（一）重大地质灾害监测

根据《四川省自然资源厅关于深入推进政府购买地质灾害专业监测预警服务工作的指导意见》（川自然资规〔2019〕1号）、《四川省地质灾害专业监测技术要求（试行）》《四川省自然资源厅办公室关于切实加强地质灾害自动化实时监测体系建设工作的通知》（川国土资办发〔2017〕44号）、《政府购买服务管理办法（暂行）》和《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》的相关文件要求，通过安装自动雨量站、裂缝监测仪、GNSS监测、泥位计、报警器等专业设备分批次实现对重大地质灾害隐患点的自动实时监测预警，并通过建设专业预警平台，实现省、市、县三级信息互联互通的功能和监测成果数据能够实时共享。预防为主、人防与技防结合。坚持自动化实时监测与群测群防监测相结合，常规方法和高新技术相结合，以科技为支撑，着力提高监测预警预报科技水平。

1、统筹规划、分步推进。在充分考虑地质灾害隐患点受威胁人数、危险程度、规模大小等因素的基础上，综合确定监测对象、主要监测元素、监测方法，并通过专业监测预警设备和数据库建设，分期分批对辖区地质灾害隐患点实现自动化实时监测预警。

2、科学经济、突出重点。在满足监测精度的前提下，选用经济、经久耐用、操作简便、易于维护的自动监测设备，重点对威胁人数较多，险情较重、危害较大且稳定性差的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点进行建设。

3、互联互通、实时共享。通过专业监测预警设备和数据库建设，实时实现野外监测设备自动报警，监测数据自动采集汇总、分析整理、传输发布，确保监测成果实时发送至地质灾害隐患点防灾责任人、监测责任人、监测人、隐患区受威胁群众及自然资源相关人员，保障监测成果省、市、县三级互联互通、实时共享。

从2017年第一批自动化监测项目以来，乐山市已建设285处自动化监测点，结合《乐山市地质灾害全域综合整治三年行动计划》，“十四五”规划中拟对乐山市境内20处灾害点实施专业监测。由于2017年和2018年建设的176处自动化监测点，监测数据不能直传省3.0平台，已不满足当前的监测项目要求，随着时间过去，设备老化和新的变形的产生，后续拟对300处监测点进行设备补强和更新等。

（二）风险区专业监测预警试点

根据部地勘司关于2022年度普适型专业监测预警实验工作的要求，结合风险管控试点工作需要，乐山市峨眉山市属于2022年规划第二批开展的6个试点县，探索开始风险区专业监测预警实验工作，为2022年深入推进点面双控风险管控提供技术支撑。根据地质灾害风险调查评价结果，依据各风险区的风险性，有针对性地优先选择集中连片的极高、高风险区进行监测预警方案布置，本规划拟在峨眉山市境内新建20处风险区专业监测预警试点。

三、地质灾害气象风险预警预报

基于国家、省级地质灾害气象预警互联体系建设框架，建成市、县二级地质灾害气象风险预警预报平台，实现互联互通，提高地质灾害气象风险预警质量和效率。依托气象短临预报数据，开展省级预警到县、市级预警到乡、县级预警到村的“多级递进、逐级细化”地质灾害气象风险预警服务，通过平台及时向“靶区”发布预警预报信息到防灾责任人等相关管控人员，指导落实防范措施。

乐山市属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，6—9月是降雨高发期，而强降水、连阴雨是诱发地质灾害的主要因素之一。目前气象监测网点无法完全满足防灾减灾、防汛抗旱的需要。为了提高减灾防灾能力，建立地质灾害气象监测预警服务系统是十分必要的，可提前对诱发地质灾害的主要因子之一降水条件作出预报，国土、水利、气象、水文等有关部门建立工作联系机制，确保汛期信息渠道畅通，通过电视、互联网、手机短信等媒体为社会大众提供及时、便捷的地质灾害风险预报预警信息，为地质灾害防治工作服务。

因此，规划在地质灾害专业监测预警示范区内的重大地质灾害点建立自动雨量监测站，维护管理由乡（镇）人民政府负责。自动雨量监测站网安装、调试，由市气象行政主管部门负责。全市自动雨量监测站网的维修保障、信息处理中心平台的运行由市气象行政主管部门负责。

第四节 地质灾害避险搬迁与治理工程

一、重点县城综合整治

对县城按照建成区“治理为主，避让为辅”、规划区“避让为主，治理为辅”的原则，分年度进行受威胁县城综合整治。拟完成18处隐患点的综合整治，包括16处工程治理、1处排危除险、1处（33户）避险搬迁。其中金口河区5处、峨边县13处。2021年度计划实施3处，2022年度计划实施13处，2023年计划实施2处。

二、重点隐患搬迁与治理

聚焦威胁50人以上的隐患点，按照“能搬则搬、应搬尽搬”原则进行整治，确因威胁学校、医院、场镇、历史文化村落、政府办公场所、重大公用设施、聚居点等无法全面搬迁的隐患点，按照轻重缓急有序开展工程治理。对威胁50人以下险情紧迫、危害突出的隐患点，综合考虑经济合理性，优先采取避险搬迁措施，经摸底调查确实无法搬迁的则采用工程治理或排危除险。对于已进行工程治理、排危除险、避险搬迁的重大隐患点进行核实销号。

“十四五”规划拟对全市54处隐患点约1000户实施避险搬迁，114处隐患点实施工程治理，48处隐患点实施排危除险。其中，重大地质灾害隐患点工程治理78处、排危除险10处，一般地质灾害隐患点工程治理25处、排危除险30处。

三、地质灾害核实销号

根据相关规范和技术要求，“十四五”期间拟对于已进行工程治理、排危除险、避险搬迁的隐患点以及多年来无明显变化的327处群测群防点进行核实销号。

四、工程管理与维护

乐山市自2014年地质灾害综合防治体系建立，陆续对市内的地质灾害开始实施工程治理和排危除险等措施，通过实施地质灾害工程治理（排危除险），有效地避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害，有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

后续应定时对治理工程的有效性和安全性进行调查核实，调查了其实物外观完整性和稳定性，是否到达了设计目标要求，调查了工程竣工以来灾害发展变化情况，了解了工程实施效果，对存在损毁现象的治理工程提出了合理的加固修复措施，如泥石流是否需要清淤等。“十四五”期间定时对158处工程治理和314处排危除险进行有效性复核，开展20处治理工程维护，有效恢复原有治理工程防灾功效。

五、工程治理+

结合乡村振兴规划，拓展应用勘查、设计、施工一体化建筑信息化模型BIM技术，提高地质灾害治理工程实施效率。探索因地制宜进行生态修复、文化旅游项目开发、康养设施建设、综合田园体、市政基础设施打造等，引入社会资本进行商业化的运行和管护，积极支持并推广兼顾地质灾害防治社会效益和经济效益的示范项目。推广地质灾害生态化治理，助力碳达峰、碳中和行动。

第五节 地质灾害信息化建设服务工程

一、地质灾害智慧防灾云系统及应用

根据省厅部署，依托相关平台资源，围绕地质灾害风险评估、隐患识别、监测预警、风险管控、灾险情处置等地质灾害防治全业务流程，在已有地质环境管理信息系统基础上，兼容数据存储、处理、分析和展示功能，集成各类区“隐患码”和“风险码”，逐步推广省厅开发的地质灾害综合防治体系3.0使用。

二、地质灾害监测预警系统升级

依托相关平台资源，推动建立市、县二级地质灾害监测预警平台，实现互联互通。探索构建系统一体化、数据集成化、信息综合化和成果可视化的地质灾害气象风险预警体系。结合气象预报技术进步，推动将乐山市地质灾害气象风险预警精度由5×5千米提升到1×1千米，提高地质灾害气象风险预警质量和效率。

三、关键技术科研攻关

支持指导各地开展地质灾害前沿科研创新项 目（课题）申报，促进科研成果转化。

1、地质灾害发育分布规律研究

查明地质灾害发育分布与各种地质因素的相关关系，宏观上把握我市地质灾害分布特点及影响因素，做到有针对性的防灾减灾。主要研究内容：（1) 地质灾害发育分布与地形地貌的相关关系；（2) 地质灾害发育分布与地层岩性的相关关系；（3) 地质灾害发育分布与地质构造的相关关系；（4) 地质灾害发育分布与坡体结构的相关关系。

2、地质灾害成灾机理研究

（1）强降雨诱发崩塌、滑坡、泥石流致灾机理研究。加强我市尤其是强降雨诱发地质灾害成因机理和成灾条件的研究，为有针对性地防范地质灾害提供指导。主要研究内容：①强降雨诱发平缓地层斜坡滑坡机理与早期识别标志研究；②强降雨诱发大型崩塌成因机理与早期识别标志研究。

3、地质灾害专业监测关键技术研究

为提高监测数据的有效性、延长仪器设备寿命，减少现场能耗，研发根据灾害体变形和降雨强弱自动实时调节数据采集频度的技术。

4、地质灾害防治技术体系研究

为满足我市地质灾害防治工作的急需，增强地质灾害防治工作的规范化和标准化，开展地质灾害防治技术体系研究。

第六节 地质灾害防治能力提升工程

一、专业支撑体系建设

积极依托省修复防治院地质灾害隐患识别及监测预警技术服务中心，加大高分遥感技术应用，探索建立融合隐患识别、临近预报、短临预警于一体的综合监测预警体系，为全市地质灾害隐患判识及监测预警工作提供高效服务支持，提高防灾工作效率。加强与地方地勘单位合作，探索共建市、县二级“平战结合”地质灾害防治技术支撑体系，充分发挥专业技术优势。按照乐山市地质灾害防治工作分区，以加强市县级地质灾害应急技术支撑保障为核心，构建地质灾害应急技术支撑体系，开展重大地质灾害应急监测与技术支撑项目，为重大地质灾害跨地区应急处置提供有力保障。

二、人才队伍建设

加大高层次人才引进力度，培养专业复合型人才，打造地方地质灾害防治高端人才智库。加强基层地质灾害防治管理队伍建设，完善人才激励、选拔、培养、使用和评价机制，组建乐山市地质灾害防治高标准管理人才队伍。

三、装备和物资建设

设施装备建设包括基本配置和专项配置。基本配置为确保各级地质环境监测站及地质灾害应急技术指导中心履行地质灾害监测及应急防治综合职能，完成日常任务所必需的基本要求和基础配备，主要包括办公设备等。专项配置主要保障应急调查与处置、应急会商与快速决策以及信息传输发布等功能，包括应急交通与通讯系统、音（视）频通讯、远程会商系统、数据共享与交换系统等应急调查装备。

“十四五”期间，继续补强市、县二级地质灾害防治装备设备，推进智能化、轻型化、便携化地质灾害防治装备设备迭代升级，加强无人机、监测雷达、专用车辆、空-天-地信息处理专用软硬件系统等先进装备配备。并在各区县建立县级应急物资储备库，用于地质灾害应急救援物质的储备。

四、法规制度建设

健全地质灾害法规政策和管理制度。依靠地方性法规、省级部门规章和政策文件共同构成新时期地质灾害法规政策体系建设。构建涵盖监测预警、风险管控、全域整治和项目资金管理等配套管理制度的且符合乐山市实际情况的地质灾害综合防治体系。

五、基层动员能力建设

鼓励和支持市、县政府引入专业地勘单位，招募储备一批地质灾害防治“青春志愿·守护生命”志愿者服务队伍，提高“空心村”结对帮扶水平，充实基层防灾力量。鼓励市、县为专职监测员、志愿者购买意外保险。

开展市、县二级地质灾害宣传、培训和演练，每年至少开展一次，实现隐患点全覆盖。推动地质灾害防治知识宣传培训进企业、进工地、进农村、进社区、进家庭、进机关、进学校“七进”活动，提高宣传培训覆盖面。

地质灾害易发区内乡镇以上人民政府应通过集中培训和媒体宣传等手段，每年汛期前组织开展地质灾害防治知识的宣传培训。提高政府部门、企业和民众的地质环境保护和防灾减灾意识，进一步增强全社会抵御地质灾害的能力。提高防灾减灾的能力和水平，增强履行法律义务、承担法律职责的自觉性。在各个地质灾害隐患点的醒目处设立地质灾害警示标志，向社会公众公示地质灾害隐患地的危险性、潜在危害、易发期以及应采取的防灾避灾措施，提高当地群众的地质灾害防范意识。各区县级以上人民政府并于每年汛期前组织应急避险演练，市应急技术指导中心、紧急抢险救灾、信息报送和宣传等专门应急队伍联合演练，提高公众减灾防灾意识和应急避险能力。

第六章 保障措施

第一节 加强组织领导

各级党委、政府要对本行政区域内的地质灾害防治工作负总责，把实施本规划作为落实全市防灾减灾部署、推进生态文明建设、落实国土空间规划的一项重要任务来抓。根据本规划确定的目标任务，加快编制各级“十四五”地质灾害防治规划或年度实施方案，并对标抓好落实。各级自然资源和有关行业主管部门要建立推进本规划落实的分工协作机制，明确职责分工，落实行业监管责任，细化阶段目标，要统筹规划主要任务和重大工程项目实施。建立政府组织领导、部门齐抓共管、社会公众参与的地质灾害全链条管理体系，确保各项目标如期实现。

第二节 强化资金保障

各级政府要把加强地质灾害防治工作作为公共财政支出的重点领域，把地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算，积极争取地方政府一般债券支持地质灾害防治重点工作。各行业主管部门要依照职责分工做好本行业地质灾害防治工作经费保障。依法支持市、县政府多渠道筹措地质灾害防治资金。按照“谁受益、谁投资，谁建设、谁负责”的原则，鼓励依法引入社会资本参与地质灾害综合整治，构建事权清晰、多元投入的地质灾害防治投入机制，切实提高地质灾害防治工作的资金保障水平和投入效率。

第三节 加大政策支持

各地要积极主动对接长江经济带、黄河流域生态环境保护和成渝地区双城经济圈建设等重大战略，将本行政区域实施的地质灾害防治项目统筹纳入省级重点项目库，争取国家重点支持。各级自然资源主管部门要充分结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等相关政策，用好用活增减挂钩、土地综合整治等自然资源政策，统筹推进地质灾害避险搬迁。

第四节 严格监督评估

建立规划实施的管理、监测和评估制度，将地质灾害防治规划工作落实情况纳入各级政府和有关部门重要议事日程，作为政策奖补、惩戒的重要依据。各地区各部门要严格落实规划实施中期和终期评估，确保规划内容、过程、结果可控。加大政务公开力度，增强地质灾害防治工作的透明度和公众知情权。对监督不力、责任落实不到位的，依法严肃追责问责。

第五节 做好宣传引导

充分运用广播、电视、报刊、网络、微博、微信、短视频等融媒体平台，加大地质灾害防治知识宣传教育力度，进一步增强公众对防灾避险抗灾的认识，推动地质灾害全民共防。及时总结推广地质灾害防治的先进典型和创新举措，建立社会公众观摩地质灾害防治工程宣传教育模式，营造全社会参与防灾减灾的良好氛围。